**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 мая 2014 года № 4120 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Новороссийск на 2014-2018 годы»**

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, связанных с решением вопросов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Новороссийск», руководствуясь статьями 16, 37, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 Устава муниципального образования город Новороссийск, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 мая 2014 года № 4120 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Новороссийск на 2014-2018 годы»:

1.1. Признать пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 утратившими силу.

1.2. В заголовке вместо «…2018…» читать «…2024…», далее читать по тексту.

2. Утвердить паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Новороссийск на 2014-2024 годы» в новой редакции (приложение № 1).

3. Утвердить цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Новороссийск на 2014-2024 годы» (приложение № 2).

4. Утвердить перечень основных мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Новороссийск на 2014-2024 годы» в новой редакции (приложение № 3).

5. Утвердить обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Новороссийск на 2014-2024 годы» (приложение № 4).

6. Утвердить адресный перечень аварийных многоквартирных домов муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Новороссийск на 2014-2024 годы» в новой редакции (приложение № 5).

7. Отделу информационной политики и средств массовой информации опубликовать настоящее постановление в печатном бюллетене «Вестник муниципального образования город Новороссийск».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы муниципального образования Мохна А.В.

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального

образования город Новороссийск А.В. Кравченко

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации муниципального образования  город Новороссийск  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Новороссийск на 2014-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор  муниципальной программы | Управление городского хозяйства |
| Участники  муниципальной программы | Администрация муниципального образования город Новороссийск, Управление городского хозяйства, Управление имущественных и земельных отношений |
| Ведомственные  целевые программы | отсутствуют |
| Цели  муниципальной программы | обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;  создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;  уменьшение существующего аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Новороссийск |
| Задачи  муниципальной программы | переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными после 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции; ликвидация существующего аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке после 1 января 2012 года |
| Перечень целевых показателей | расселенная площадь;  количество расселенных помещений;  количество переселенных жителей |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Реализация программы осуществляется в 2 этапа:  1 этап: 2014 – 2019 годы;  2 этап: 2020 – 2024 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 2014 год – 0 тыс. рублей;  2015 год – 19 040 тыс. рублей;  2016 год – 40 463 тыс. рублей;  2017 год – 0 тыс. рублей;  2018 год – 0 тыс. рублей;  2019 год – 124 561,8 тыс. рублей;  2020 год – 28 812,3 тыс. рублей;  2021 год – 0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей;  2023 год – 0 тыс. рублей;  2024 год – 0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Управление городского хозяйства |

Характеристика текущего состояния и прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования город Новороссийск

Под аварийным жилищным фондом понимается совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Ухудшение эксплуатационных характеристик такого дома или отдельных его частей, что приводит к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций и основания.

Многоквартирные дома, признанные аварийными, не только представляют собой угрозу жизни и здоровья граждан, но и ухудшают внешний облик муниципального образования город Новороссийск, сдерживают развитие городской инфраструктуры, снижают инвестиционную привлекательность.

Реализация Программы обеспечит:

реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

снижение доли населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Цели, задачи и целевые индикаторы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью настоящей муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Новороссийск на 2014 - 2024 годы» (далее - Программа) является обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, уменьшение существующего аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Новороссийск.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными после 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции;

ликвидация существующего аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке после 1 января 2012 года.

Программа предусматривает адресный перечень многоквартирных домов, признанных после 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу на территории муниципального образования город Новороссийск.

Перечень домов подлежит корректировке при выявлении жилых домов, требующих признания аварийными, либо подлежащих исключению из данного перечня, вследствие чего возможна корректировка плана сроков переселения и сноса аварийного жилищного фонда по годам с перераспределением финансовых средств.

Реализация Программы производится с 2014 по 2024 годы в 2 этапа:

1 этап: 2014 – 2019 годы;

2 этап: 2020 – 2024 годы.

Конечными результатами реализации Программы будут являться: выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечение органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан, ликвидация аварийного жилищного.

Целевые показатели Программы: расселенная площадь, количество жилых помещений, количество переселенных жителей имеют фактическое значение.

Расчеты целевых показателей производятся на основании документов, предоставляемых гражданами, переселяемыми из жилых помещений, расположенных аварийных многоквартирных домах, а именно правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на жилые помещения, технической документации на жилые помещения (при наличии), выписок из лицевых счетов квартиросъемщиков, а также документов, подтверждающих факт предоставления гражданам жилых помещений взамен расположенных в аварийном доме (постановления администрации муниципального образования город Новороссийск).

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, свободного муниципального фонда, жилых помещений, передаваемых муниципальному образованию город Новороссийск по инвестиционным контрактам.

Объем средств местного бюджета, необходимых для финансирования мероприятий Программы в 2014 – 2024 годах, составляет 212 877,1 тыс. рублей, из них:

2014 год – 0 тыс. рублей;

2015 год – 19 040 тыс. рублей;

2016 год – 40 463 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 124 561,8 тыс. рублей;

2020 год – 28 812,3 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск (далее - муниципальная программа) производится ежегодно управление городского хозяйства. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в управление по муниципальным проектам и программ – проектный офис администрации муниципального образования город Новороссийск в срок 20 февраля.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации отдельных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

2.1.1. Оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

2.1.2. Оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

2.1.3. Оценку эффективности использования средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Новороссийск) (далее - местный бюджет);

2.1.4. Оценку степени достижения целей и решения задач отдельных мероприятий, входящих в муниципальную программу.

2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 декабря 2019 года № 6600.

Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Координатор муниципальной программы – Управление городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск осуществляет текущее управление муниципальной программой и в процессе ее реализации:

организует координацию деятельности всех участников;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы;

ежемесячно, ежеквартально, до 10-го числа (за исключением отчетного периода за год) представляет в управление экономического развития администрации муниципального образования город Новороссийск и финансовое управление администрации муниципального образования город Новороссийск отчетность об объемах и источниках финансирования муниципальной программы в разрезе мероприятий. В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и показателей эффективности муниципальной программы координатором муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются причины, повлиявшие на расхождения;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов участников мероприятий муниципальной программы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации муниципальной программы в целом.

Реализация мероприятий муниципальной программы может осуществляться за счет средств местного бюджета, свободного муниципального фонда, жилых помещений, передаваемых муниципальному образованию город Новороссийск по инвестиционным контрактам.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых муниципальной программой, после проведения оценки их эффективности могут уточняться. Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется Управлением городского хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск.

Ежегодно координатор муниципальной программы направляет в управление экономического развития администрации муниципального образования город Новороссийск доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

И.о. заместителя главы

муниципального образования А.В. Мохна

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации муниципального образования  город Новороссийск  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Новороссийск

на 2014-2024 годы»

1 этап реализации программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Новороссийск на 2014-2024 годы» | | | | | | | | |
| Цель:  обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;  создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;  уменьшение существующего аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Новороссийск | | | | | | | | |
| Задача:  переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными после 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции;  ликвидация существующего аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке после 1 января 2012 года | | | | | | | | |
| 1.1. | расселенная площадь | кв.м. | 3 | 848,6 | 582,4 | 1 151,5 | 329,3 | 1 031,1 | 1 257,2 |
| 1.2. | количество расселенных помещений | шт. | 3 | 27 | 20 | 36 | 10 | 39 | 49 |
| 1.3. | количество переселенных жителей | чел. | 3 | 70 | 84 | 103 | 18 | 83 | 142 |

2 этап реализации программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Новороссийск на 2014-2024 годы» | | | | | | | | |
| Цель:  обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;  создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;  уменьшение существующего аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Новороссийск | | | | | | | | |
| Задача:  переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными после 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции; ликвидация существующего аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке после 1 января 2012 года | | | | | | | | |
| 1.1. | расселенная площадь | кв.м. | 3 | 2 946,6 | | 2 687,9 | 149,2 | 192,9 | 1 295,4 |
| 1.2. | количество расселенных помещений | шт. | 3 | 71 | | 54 | 3 | 5 | 33 |
| 1.3. | количество переселенных жителей | чел. | 3 | 204 | | 131 | 4 | 10 | 83 |

И.о. заместителя главы

муниципального образования А.В. Мохна

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации муниципального образования  город Новороссийск  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Новороссийск на 2014-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |
| 1. | Переселение граждан из АЖФ | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2015 | 19 040 | 0 | 0 | 19 040 |
| 2016 | 40 463 | 0 | 0 | 40 463 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 124 561,8 | 0 | 0 | 124 561,8 |
| 2020 | 28 812,3 | 0 | 0 | 28 812,3 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 212 877,1 | 0 | 0 | 212 877,1 |
| 1 этап реализации программы | | | | | | | | |
| 1.1. | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение 77 жилых помещений:  2014 год – 0;  2015 год – 8;  2016 год – 21;  2017 год – 0;  2018 год – 0;  2019 год – 48 | Управление имущественных и земельных отношений |
| 2015 | 19 040 | 0 | 0 | 19 040 |
| 2016 | 40 463 | 0 | 0 | 40 463 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 124 561,8 | 0 | 0 | 124 561,8 |
| всего | 184 064,8 | 0 | 0 | 184 064,8 |
| 2 этап реализации программы | | | | | | | | |
| 1.2. | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 2020 | 28 812,3 | 0 | 0 | 28 812,3 | Приобретение 6 жилых помещений:  2020 год – 6;  2021 год – 0;  2022 год – 0;  2023 год – 0;  2024 год – 0. | Управление имущественных и земельных отношений |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 28 812,3 | 0 | 0 | 28 812,3 |

И.о. заместителя главы

муниципального образования А.В. Мохна

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Новороссийск на 2014-2024 годы»

1 этап реализации программы:

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Новороссийск на 2014-2024 годы» | | | | | |
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 год | 19 040 | 0 | 0 | 19 040 | 0 |
| 2016 год | 40 463 | 0 | 0 | 40 463 | 0 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 год | 124 561,8 | 0 | 0 | 124 561,8 | 0 |
| 2020 год | 28 812,3 | 0 | 0 | 28 812,3 | 0 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 212 877,1 | 0 | 0 | 212 877,1 | 0 |
| «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | |
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 год | 19 040 | 0 | 0 | 19 040 | 0 |
| 2016 год | 40 463 | 0 | 0 | 40 463 | 0 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 год | 124 561,8 | 0 | 0 | 124 561,8 | 0 |
| Всего | 184 064,8 | 0 | 0 | 184 064,8 | 0 |
| Общий объем финансирования по 1 этапу реализации муниципальной программы | | | | | |
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 год | 19 040 | 0 | 0 | 19 040 | 0 |
| 2016 год | 40 463 | 0 | 0 | 40 463 | 0 |
| 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 год | 124 561,8 | 0 | 0 | 124 561,8 | 0 |
| Всего | 184 064,8 | 0 | 0 | 184 064,8 | 0 |

2 этап реализации программы:

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в разрезе источников финансирования | | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Новороссийск на 2014-2024 годы» | | | | | |
| 2020 год | 28 812,3 | 0 | 0 | 28 812,3 | 0 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 28 812,3 | 0 | 0 | 28 812,3 | 0 |
| «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | |
| 2020 год | 28 812,3 | 0 | 0 | 28 812,3 | 0 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 28 812,3 | 0 | 0 | 28 812,3 | 0 |
| Общий объем финансирования по 2 этапу реализации муниципальной программы | | | | | |
| 2020 год | 28 812,3 | 0 | 0 | 28 812,3 | 0 |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 28 812,3 | 0 | 0 | 28 812,3 | 0 |

И.о. заместителя главы

муниципального образования А.В. Мохна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 5  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации муниципального образования  город Новороссийск  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

аварийных многоквартирных домов муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Новороссийск на 2014-2024 годы»

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей | Общая площадь | Предоставляемая площадь | Количество расселяемых жилых помещений | Стоимость переселения  (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | г. Новороссийск,  ул. Анапское шоссе, д. 82а | 1175 | 01.03.2012 | 01.12.2014 | 01.04.2015 | 23 | 169,3 | 337,2 | 6 | 0 |
| 2 | г. Новороссийск,  ул. Анапское шоссе, д. 80а | 1178 | 01.03.2012 | 01.12.2014 | 01.04.2015 | 12 | 186,4 | 278,3 | 5 | 0 |
| 3 | г. Новороссийск,  ул. Анапское шоссе, д. 80б | 1179 | 01.03.2012 | 01.12.2014 | 01.04.2015 | 9 | 153,9 | 266,6 | 4 | 0 |
| 4 | г. Новороссийск,  ул. Анапское шоссе, д. 76в | 1177 | 01.03.2012 | 01.12.2014 | 01.04.2015 | 9 | 170,8 | 270,5 | 5 | 0 |
| 5 | г. Новороссийск,  ул. Анапское шоссе, д. 78а | 1176 | 01.03.2012 | 01.12.2014 | 01.04.2015 | 17 | 168,2 | 346,5 | 7 | 0 |
|  | Итого 2014 год | Х | Х | Х | Х | 70 | 848,6 | 1 499,1 | 27 | 0 |
| 6 | г. Новороссийск,  ул. Водная, д. 13 | 6022 | 09.10.2012 | 01.12.2015 | 10.05.2021 | 13 | 143,6 | 236,2 | 5 | 0 |
| 7 | г. Новороссийск,  ул. 2-ая Балка, д. 1 (лит.А, А1) | 6025 | 09.10.2012 | 01.12.2015 | 01.12.2023 | 61 | 332,9 | 688,4 | 12 | 19 040 |
| 8 | г. Новороссийск,  ул. Софиевская, д. 38 | 6021 | 09.10.2012 | 01.12.2015 | 01.08.2016 | 10 | 105,9 | 203,9 | 3 | 0 |
|  | Итого 2015 год | Х | Х | Х | Х | 84 | 582,4 | 1 128,5 | 20 | 19 040 |
| 9 | г. Новороссийск,  ул. 2-ая Балка, д. 1  (лит. А, А1) | 6025 | 09.10.2012 | 01.12.2016 | 01.12.2023 | 48 | 498,7 | 1 029,8 | 22 | 20 934 |
| 10 | г. Новороссийск,  п. Верхнебаканский,  ул. Титан, д. 9 | 870 | 17.02.2012 | 01.12.2016 | 30.12.2021 | 35 | 487,4 | 695,8 | 11 | 15 189 |
| 11 | г. Новороссийск,  п. Верхнебаканский,  ул. Ленина, д. 15 | 3605 | 13.06.2012 | 01.12.2016 | 01.12.2017 | 9 | 53,9 | 64,3 | 1 | 2 170 |
| 12 | г. Новороссийск,  п. Верхнебаканский,  ул. Железнодорожная, д. 5б | 868 | 17.02.2012 | 01.12.2016 | 01.12.2017 | 4 | 71,6 | 99,7 | 1 | 0 |
| 13 | г. Новороссийск,  ул. Анапское шоссе, д. 41Б | 8629 | 06.11.2014 | 01.12.2016 | 01.04.2019 | 7 | 39,9 | 64,3 | 1 | 2 170 |
|  | Итого 2016 год | Х | Х | Х | Х | 103 | 1 151,5 | 1 953,9 | 36 | 40 463 |
| 14 | г. Новороссийск,  ул. 2-ая Балка, д. 1  (лит. А, А1, Б, Е, Ж) | 6025 | 09.10.2012 | 01.12.2017 | 01.12.2023 | 5 | 44,4 | 86,6 | 3 | 0 |
| 15 | г. Новороссийск,  п. Верхнебаканский,  ул. Титан, д. 9 | 870 | 17.02.2012 | 01.12.2017 | 30.12.2021 | 3 | 75,3 | 103,3 | 3 | 0 |
| 16 | г. Новороссийск,  ул. Водная, д. 13 | 6022 | 09.10.2012 | 01.12.2017 | 10.05.2021 | 5 | 105,6 | 113,6 | 2 | 0 |
| 17 | г. Новороссийск,  ул. Анапское шоссе, д. 41Б | 8629 | 06.11.2014 | 01.12.2017 | 01.04.2019 | 5 | 104 | 117,6 | 2 | 0 |
|  | Итого 2017 год | Х | Х | Х | Х | 18 | 329,3 | 421,1 | 10 | 0 |
| 18 | г. Новороссийск,  ул. 2-ая Балка, д. 1  (лит. А, А1, Б, Е, Ж) | 6025 | 09.10.2012 | 01.12.2018 | 01.12.2023 | 26 | 250,7 | 686,1 | 14 | 0 |
| 19 | г. Новороссийск,  п. Верхнебаканский,  ул. Титан, д. 9 | 870 | 17.02.2012 | 01.12.2018 | 30.12.2021 | 4 | 26,0 | 46,4 | 1 | 0 |
| 20 | г. Новороссийск,  ул. Пархоменко, д. 37 (литеры А, А1) | 6023 | 09.10.2012 | 01.12.2018 | 21.04.2021 | 23 | 257,4 | 515,3 | 8 | 0 |
| 21 | г. Новороссийск,  ул. Фисанова, д. 62/ Белинского, д. 25 (лит. А, Б) | 8525 | 02.11.2015 | 01.06.2018 | 10.05.2021 | 12 | 132,7 | 292,5 | 5 | 0 |
| 22 | г. Новороссийск,  ул. Водная, д. 9 | 6020 | 09.10.2012 | 01.12.2018 | 01.12.2025 | 6 | 120,7 | 251,3 | 4 | 0 |
| 23 | г. Новороссийск,  ул. Водная, д. 13 | 6022 | 09.10.2012 | 01.12.2018 | 10.05.2021 | 2 | 56,9 | 94,6 | 2 | 0 |
| 24 | г. Новороссийск,  ул. Щелевая, д. 15 | 8604 | 02.12.2013 | 01.12.2018 | 01.12.2025 | 4 | 78,7 | 133,3 | 2 | 0 |
| 25 | г. Новороссийск,  ул. Коммунистическая, д. 55 (лит. А, Б) | 7727 | 20.09.2016 | 01.12.2018 | 01.06.2019 | 1 | 59,8 | 87,9 | 1 | 0 |
| 26 | г. Новороссийск,  ул. Коммунистическая, д. 57 (лит. А) | 7725 | 20.09.2016 | 01.12.2018 | 01.06.2019 | 5 | 48,2 | 114,9 | 2 | 0 |
|  | Итого 2018 год | Х | Х | Х | Х | 83 | 1 031,1 | 2 222,3 | 39 | 0 |
| 27 | г. Новороссийск,  ул. 2-ая Балка, д. 1  (лит. А, А1, Б, Е, Ж) | 6025 | 09.10.2012 | 01.12.2019 | 01.12.2023 | 4 | 64,6 | 96 | 3 | 0 |
| 28 | г. Новороссийск,  ул. Водная, д. 13 | 6022 | 09.10.2012 | 01.12.2019 | 10.05.2021 | 3 | 16,3 | 28 | 1 | 0 |
| 29 | г. Новороссийск,  ул. Щелевая, д. 15 | 8604 | 02.12.2013 | 01.12.2019 | 01.12.2025 | 19 | 218,1 | 431 | 8 | 0 |
| 30 | г. Новороссийск,  ул. Пархоменко, д. 37 (литеры А, А1) | 6023 | 09.10.2012 | 01.12.2019 | 21.04.2021 | 11 | 47,1 | 97,3 | 2 | 0 |
| 31 | г. Новороссийск,  ул. Фисанова, д. 62/ Белинского, д. 25 (лит. А, Б) | 8525 | 02.11.2015 | 01.12.2019 | 10.05.2021 | 6 | 31,4 | 81,7 | 2 | 0 |
| 32 | г. Новороссийск,  ул. Парк «Б», д. 3 (литер А) | 6024 | 09.10.2012 | 01.12.2019 | 01.12.2025 | 37 | 234,5 | 649 | 10 | 0 |
| 33 | г. Новороссийск,  ул. Рубина, д. 20 | 8706 | 10.11.2014 | 01.12.2019 | 01.12.2025 | 23 | 231,7 | 546,4 | 13 | 0 |
| 34 | г. Новороссийск,  ул. Сухумийское шоссе, д. 94 | 1124 | 25.03.2019 | 01.12.2019 | 01.12.2024 | 39 | 413,5 | 557 | 10 | 0 |
|  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 124 561,8 |
|  | Итого 2019 год | Х | Х | Х | Х | 142 | 1 257,2 | 2 486,4 | 49 | 124 561,8 |
| 35 | г. Новороссийск,  п. Верхнебаканский,  ул. Титан, д. 9 | 870 | 17.02.2012 | 01.12.2020 | 30.12.2021 | 1 | 47,2 | 56,9 | 1 | 0 |
| 36 | г. Новороссийск,  ул. Водная, д. 9 | 6020 | 09.10.2012 | 01.12.2020 | 01.12.2025 | 3 | 20,0 | 48,8 | 1 | 0 |
| 37 | г. Новороссийск,  ул. Щелевая, д. 15 | 8604 | 02.12.2013 | 01.12.2020 | 01.12.2025 | 3 | 15,7 | 27,9 | 1 | 0 |
| 38 | г. Новороссийск,  ул. Пролетарская, д. 11 | 8229 | 19.11.2013 | 01.12.2020 | 01.12.2024 | 26 | 329,3 | 450,9 | 10 | 0 |
| 39 | г. Новороссийск,  ул. Железнодорожная, д. 1 | 8631 | 06.11.2014 | 01.12.2020 | 01.04.2026 | 121 | 1 742,8 | 2 378,8 | 42 | 0 |
| 40 | г. Новороссийск,  с. Абрау-Дюрсо,  ул. Школьная, д. 18 | 6519 | 03.08.2017 | 01.12.2020 | 01.12.2024 | 26 | 227,0 | 356,9 | 9 | 0 |
| 41 | г. Новороссийск,  ул. Сухумийское шоссе, д. 94 | 1124 | 25.03.2019 | 01.12.2020 | 01.12.2024 | 4 | 31,8 | 48,5 | 1 | 0 |
| 42 | г. Новороссийск,  ул. Козлова, д. 13 | 6048 | 06.12.2019 | 01.12.2020 | 01.12.2025 | 2 | 61,5 | 84,4 | 1 | 0 |
| 43 | г. Новороссийск,  ул. Сухумийское шоссе, д. 88 | 4441 | 11.09.2019 | 01.12.2020 | 01.12.2024 | 18 | 471,3 | 547,6 | 5 | 0 |
|  | Обязательства прошлых лет | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 13 802,1 |
|  | Приобретение 6 квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 15 010,2 |
|  | Итого 2020 год | Х | Х | Х | Х | 204 | 2 946,6 | 4 000,7 | 71 | 28 812,3 |
| 44 | г. Новороссийск,  ул. Козлова, д. 13 | 6048 | 06.12.2019 | 01.07.2021 | 01.12.2025 | 11 | 212,7 | 256,4 | 4 | 0 |
| 45 | г. Новороссийск,  ул. Новороссийских партизан, д. 12 | 6047 | 06.12.2019 | 01.12.2021 | 01.12.2026 | 38 | 677,5 | 743,3 | 14 | 0 |
| 46 | г. Новороссийск,  ул. Сухумийское шоссе, д. 88 | 4441 | 11.09.2019 | 01.09.2021 | 01.12.2024 | 53 | 1 442,3 | 1 605,6 | 23 | 0 |
| 47 | г. Новороссийск,  ул. Парк «Б», д. 2 | 6099 | 11.12.2019 | 01.07.2021 | 01.12.2025 | 21 | 287,4 | 486,2 | 11 | 0 |
| 48 | г. Новороссийск,  ул. Максима Горького, д. 19 (литер Б) | 4628 | 06.10.2020 | 01.07.2021 | 01.12.2024 | 8 | 68,0 | 102,1 | 2 | 0 |
|  | Итого 2021 год | Х | Х | Х | Х | 131 | 2 687,9 | 3 193,6 | 54 | 0 |
| 49 | г. Новороссийск,  ул. Козлова, д. 13 | 6048 | 06.12.2019 | 01.10.2022 | 01.12.2025 | 1 | 59,1 | 73,2 | 1 | 0 |
| 50 | г. Новороссийск,  ул. Новороссийских партизан, д. 12 | 6047 | 06.12.2019 | 01.12.2022 | 01.12.2026 | 3 | 90,1 | 86,0 | 2 | 0 |
|  | Итого 2022 год | Х | Х | Х | Х | 4 | 149,2 | 159,2 | 3 | 0 |
| 51 | г. Новороссийск,  ул. Парк «Б», д. 2 | 6099 | 11.12.2019 | 01.12.2023 | 01.12.2025 | 3 | 23,6 | 33,7 | 1 | 0 |
| 52 | г. Новороссийск,  ул. Новороссийских партизан, д. 12 | 6047 | 06.12.2019 | 01.12.2023 | 01.12.2026 | 7 | 169,3 | 295,8 | 4 | 0 |
|  | Итого 2023 год | Х | Х | Х | Х | 10 | 192,9 | 329,5 | 5 | 0 |
| 53 | г. Новороссийск,  ул. Парк «Б», д. 2 | 6099 | 11.12.2019 | 01.12.2024 | 01.12.2025 | 8 | 12,1 | 12,1 | 1 | 0 |
| 54 | г. Новороссийск,  ул. Новороссийских партизан, д. 12 | 6047 | 06.12.2019 | 01.12.2024 | 01.12.2026 | 19 | 510,7 | 510,7 | 12 | 0 |
| 55 | г. Новороссийск,  ул. Михаила Борисова, д. 8 | 5258 | 30.08.2021 | 01.12.2024 | 01.12.2026 | 56 | 772,6 | 772,6 | 20 | 0 |
|  | Итого 2024 год | Х | Х | Х | Х | 83 | 1 295,4 | 1 295,4 | 33 | 0 |
|  | ВСЕГО | Х | Х | Х | Х | 932 | 12 472,1 | 18 689,7 | 347 | 212 877,1 |

И.о. заместителя главы

муниципального образования А.В. Мохна