

РЕШЕНИЕ

**ГОРОДСКОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОД НОВОРОССИЙСК**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

г. Новороссийск

**Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новороссийска на 2023–2032 годы**


В соответствии с [Градостроительным кодексом Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/901919338#64U0IK), [Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»](https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3), [Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов](https://docs.cntd.ru/document/420327246#64U0IK)», Уставом муниципального образования город Новороссийск, городская Дума муниципального образования город Новороссийск решила:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новороссийска на 2023–2032 годы согласно приложению.
2. Органам местного самоуправления города Новороссийска осуществлять реализацию комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новороссийска на 2023–2032 годы.
3. Установить, что в ходе реализации программы, утвержденной пунктом 1 настоящего решения, мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета города Новороссийска.
4. Отделу информационной политики и средств массовой информации опубликовать настоящее решение в печатном бюллетене «Вестник муниципального образования город Новороссийск» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город Новороссийск.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы муниципального образования А.И. Яменскова.
6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования Председатель городской Думы

город Новороссийск

А.В. Кравченко А.В. Шаталов



СОДЕРЖАНИЕ

[Сокращения и обозначения 3](#_Toc135759804)

[1 Паспорт Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) муниципального образования г. Новороссийск 4](#_Toc135759805)

[2 Значения целевых показателей ПКРТИ МО г. Новороссийск 9](#_Toc135759806)

[3 Перечень мероприятий ПКРТИ МО г. Новороссийск 11](#_Toc135759807)

[4 Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории МО г. Новороссийск 56](#_Toc135759808)

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| ПКРТИ | ‒ Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры |
| МО | ‒ муниципальное образование |
| ПТОП | ‒ пассажирский транспорт общего пользования |
| ДТП | ‒ дорожно-транспортное происшествие |
|  |  |
|  |  |

Паспорт Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) муниципального образования г. Новороссийск

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) муниципального образования город Новороссийск (далее – МО Новороссийск) |
| Основание для разработки программы | 1. Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  2. Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  4. Постановление Правительства РФ от 16.11.2018 № 1379 «Об утверждении Правил определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета»;  5. Приказ Министерства транспорта РФ от 18.04.2019 № 114 «Об утверждении Порядка мониторинга дорожного движения»;  6. Методика определения мест размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, утвержденная протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» от 19.11.2019 № 8;  8. Распоряжение Минтранса России от 28.12.2016 № НА-197-р «Об утверждении Примерной программы регулярных транспортных и транспортно-социологических обследований функционирования транспортной инфраструктуры поселений, городских округов в Российской Федерации».  9. Распоряжение Минтранса России от 31.01.2017 №НА-19-р «Об утверждении Социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».  10. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов" |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Заказчик – Управление транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Новороссийск, г. Новороссийск.  Исполнитель – ООО «Строй Инвест Проект», г. Москва |
| Цель и задачи программы | Цель – разработка и обоснование планов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов транспортной инфраструктуры, планирование развития инфраструктуры всех видов транспорта.  Задачами ПКРТИ являются:  - предварительный анализ условий развития транспортной системы МО Новороссийск, проведение транспортных обследований;  - разработка проектных сценариев развития транспортной системы МО Новороссийск, оценка эффективности реализации таких сценариев на основании результатов моделирования и выбор оптимального сценария;  - разработка ПКРТИ МО Новороссийск. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | 1 Показатели достижения целей национального проекта БКАД  1.1 Доля автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, %  1.2 Доля автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального и местного значения, работающих в режиме перегрузки, %  2 Показатели качества транспортного обслуживания  2.1 Средняя скорость передвижения на легковом автомобиле, км/ч  2.2 Средняя скорость передвижения пассажира пассажирского транспорта общего пользования (ПТОП) (с учетом времени подходов/отходов от остановочных пунктов, времени пересадки и времени ожидания)  2.3 Суточный объем корреспонденций на личном автомобильном транспорте, тыс. поездок/сутки  2.4 Суточный объем корреспонденций на пассажирском транспорте, тыс. поездок/сутки  2.5 Отношение объемов пассажирских перевозок к расчетной провозной способности маршрутов ПТОП, % (суточное значение)  3 Показатели обеспеченности территории МО Новороссийск объектами транспортной инфраструктуры  3.1 Плотность сети дорог на территории МО Новороссийск федерального, регионального или межмуниципального и местного значения, км/кв.км  3.2 Плотность маршрутной сети ПТОП, км/кв.км  3.3 Доля площади территории населенных пунктов, находящейся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов, %  3.4 Средний коэффициент непрямолинейности сообщения для маршрутной сети ПТОП  3.5 Коэффициент пересадочности для пассажирских передвижений  4 Показатели уровня загрузки транспортной системы  4.1 Уровень обслуживания дорожного движения (A, B, C, D, E, F)  4.2 Временной индекс  5 Показатели безопасности транспортного обслуживания  5.1 Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) не более, чел./год  5.2 Количество раненых в ДТП не более, чел./год  5.3 Социальный риск, количество погибших на 100 тыс. чел. населения  6 Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников на дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального и местного значения, тонн/год |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации ПКРТИ 2023 – 2032 гг., в том числе:  1 этап – 2023 – 2025 гг.;  2 этап – 2026 - 2027 гг.;  3 этап – 2028 – 2032 гг. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | 1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта  1.1 Строительство и реконструкция железнодорожных путей общего пользования, железнодорожных станций и вокзалов,  1.2 Строительство и реконструкция морских портов, пристаней  1.3 Строительство и реконструкция автовокзалов и автостанций, автобусных/троллейбусных парков, иных объектов ПТОП  2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов  2.1 Организация остановочных пунктов на новых участках маршрутной сети ПТОП  2.2 Организация остановочных пунктов на существующей маршрутной сети ПТОП  2.3 Мероприятия по закупке подвижного состава для эксплуатации на муниципальных маршрутах МО Новороссийск  2.4 Строительство троллейбусных линий  2.5 Информационное обеспечение пассажиров  2.6 Создание приоритета в движении маршрутных транспортных средств путем организации выделенных полос движения  3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства  3.1 Строительство перехватывающего многоуровневого паркинга, п. Абрау-Дюрсо  3.2 Организация парковок для легковых автомобилей  3.3 Развитие платного парковочного пространства  4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения  4.1 Строительство Набережной п. Абрау-Дюрсо (2 и 3 этапы)  4.2 Строительство светофорных объектов в г. Новороссийск  4.3 Введение светофорного регулирования с применением вызывной фазы для движения пешеходов на существующих пешеходных переходах, г. Новороссийск  4.4 Устройство пешеходных тротуаров  4.5 Организация велосипедных дорожек  5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб  5.1 Формирование "грузового каркаса" МО Новороссийск  5.2 Строительство универсального перегрузочного комплекса в Морском порту Новороссийск  5.4 Создание объединенного зернового терминала на базе двух существующих зерновых терминалов в Морском порту Новороссийск  6. Мероприятия по развитию сети дорог  6.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог федерального значения  6.2 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения  6.3 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения  6.4 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах федерального значения  6.5 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения  6.6 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного значения |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования ПКРТИ МО Новороссийск составляет 214 047 633,70 тыс. рублей из бюджетов всех уровней, в том числе:  - федеральный бюджет – 25 562 539,00 тыс. рублей;  - региональный бюджет – 27 206 090,53 тыс. рублей;  - муниципальный бюджет – 6 501 058,24 тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 154 777 945,93 тыс. рублей.  Объемы финансирования ПКРТИ МО Новороссийск по периодам планирования:  - 2023 г. – 19 480 787,14 тыс. рублей;  - 2024 г. – 25 440 363,66 тыс. рублей;  - 2025 г. – 69 987 413,49 тыс. рублей;  - 2026 - 2027 гг. – 50 428 174,89 тыс. рублей;  - 2028–2032 гг. – 48 710 894,53 тыс. рублей. |

Значения целевых показателей ПКРТИ МО г. Новороссийск

| № | 1. Наименование целевых показателей ПКРТИ | Значение показателей на 01.01.2023г. | Значение показателей на 2025 г. | Значение показателей на 2027 г. | Значение показателей на 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели достижения целей БКД | | | | | |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, % | 88,49 | 91,19 | 91,41 | 92,09 |
| 1.2 | Доля автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального и местного значения, работающих в режиме перегрузки, % | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 1,8 |
| 2. Показатели качества транспортного обслуживания | | | | | |
| 2.1. | Средняя скорость передвижения на легковом автомобиле, км/ч | 25,90 | 25,70 | 32,35 | 34,22 |
| 2.2 | Средняя скорость передвижения пассажира пассажирского транспорта общего пользования (ПТОП) (с учетом времени подходов/отходов от остановочных пунктов, времени пересадки и времени ожидания) | 12,90 | 12,90 | 12,93 | 12,93 |
| 2.3. | Суточный объем корреспонденций на личном автомобильном транспорте,  тыс. поездок/сутки | 333,7 | 340,3 | 360,3 | 375,7 |
| 2.4. | Суточный объем корреспонденций на пассажирском транспорте, тыс. поездок/сутки | 199,8 | 215,5 | 226,2 | 241,1 |
| 2.5. | Отношение объемов пассажирских перевозок к расчетной провозной способности маршрутов ПТОП, % (суточное значение) | 59 | 57 | 55 | 56 |
| 3. Показатели обеспеченности территории МО Новороссийск объектами транспортной инфраструктуры | | | | | |
| 3.1 | Плотность сети дорог на территории МО Новороссийск федерального, регионального или межмуниципального и местного значения, км/км2 | 1,35 | 1,36 | 1,38 | 1,45 |
| 3.2 | Плотность маршрутной сети ПТОП, км/км2 | 2,0 | 2,1 | 2,17 | 2,18 |
| 3.3. | Доля площади территории населенных пунктов, находящейся в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов ПТОП, % | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| 3.4 | Средний коэффициент непрямолинейности сообщения для маршрутной сети ПТОП | 1,32 | 1,32 | 1,31 | 1,31 |
| 3.5 | Коэффициент пересадочности для пассажирских передвижений | 1,21 | 1,21 | 1,17 | 1,16 |
| 4. Показатели уровня загрузки транспортной системы | | | | | |
| 4.1 | Уровень обслуживания дорожного движения (A, B, C, D, E, F) | С | С | В | В |
| 4.2 | Временной индекс | 1,34 | 1,35 | 1,27 | 1,24 |
| 5. Показатели безопасности транспортного обслуживания | | | | | |
| 5.1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) не более, чел./год | 27 | 20 | 18 | 16 |
| 5.2 | Количество раненых в ДТП не более, чел./год | 343 | 285 | 253 | 205 |
| 5.3 | Социальный риск, количество погибших на 100 тыс. чел. населения | 7,9 | 5,6 | 5,0 | 4,2 |
| 6. | Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников на дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального и местного значения, тонн/год: | 4123,5 | 4232,6 | 4680,0 | 4596,8 |
| 6.1. | оксид углерода СО, тонн/год | 2080,6 | 2119,4 | 2338,2 | 2228,0 |
| 6.2. | сумма оксидов азота NOx, тонн/год | 1235,4 | 1284,2 | 1417,2 | 1488,3 |
| 6.3. | СН, тонн/год | 591,0 | 606,9 | 670,4 | 638,8 |
| 6.4. | сажа, тонн/год | 118,6 | 122,4 | 138,3 | 131,9 |
| 6.5. | диоксид серы SO2, тонн/год | 87,3 | 88,4 | 103,8 | 98,0 |
| 6.6. | формальдегид СН2О, тонн/год | 10,7 | 11,3 | 12,2 | 11,7 |
| 6.7. | бенз(а)пирен С20Н12, тонн/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Перечень мероприятий ПКРТИ МО г. Новороссийск\*

| № | Мероприятия | Мощ-ность | Ед. измер. | | Вид работ | Источник финансирования | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | | | | | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2027 | 2028 - 2032 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта |  |  | |  | Всего | 9 240 000,00 | 4 903 000,00 | 400 000,00 | 710 000,00 | 200 000,00 | 15 453 000,00 |
| Федеральный бюджет | 9 240 000,00 | 4 843 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083 000,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 10 000,00 | 350 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 1 020 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 350 000,00 |
| 1.1 | Строительство и реконструкция железнодорожных путей общего пользования, железнодорожных станций и вокзалов |  |  | |  | Всего | 9 240 000,00 | 4 843 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083 000,00 |
| Федеральный бюджет | 9 240 000,00 | 4 843 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083 000,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Строительство приемо-отправочного парка «Б», реконструкция станции Новороссийск |  |  | | строительство реконструкция | Всего | 9 240 000,00 | 4 843 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 083 000,00 |
| Федеральный бюджет | 9 240 000,00 | 4 843 000,00 |  |  |  | 14 083 000,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2 | Строительство и реконструкция морских портов, пристаней |  |  | |  | Всего | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.2.1 | Пирс, п. Абрау-Дюрсо | 40,00 | м | | строительство | Всего | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  | 150 000,00 |
| 1.3 | Строительство и реконструкция автовокзалов и автостанций, автобусных/троллейбусных парков, иных объектов ПТОП |  |  | |  | Всего | 0,00 | 10 000,00 | 350 000,00 | 660 000,00 | 200 000,00 | 1 220 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 10 000,00 | 350 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 1 020 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1 | Перенос автовокзала Новороссийск в район ул. Мира, д.3Б, г. Новороссийск |  |  | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2 | Строительство троллейбусных тяговых подстанций |  |  | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Тяговая подстанция в районе ул. Видова, г. Новороссийск | 1 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 110 000,00 |  |  | 110 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Тяговая подстанция в районе ул. Трамвайная, г. Новороссийск | 1 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 110 000,00 |  |  | 110 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Тяговая подстанция в районе ул. Мурата Ахеджака, г. Новороссийск | 1 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 110 000,00 |  |  | 110 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.3 | Строительство и реконструкция отстойно-разворотных площадок |  |  | |  | Всего | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.1 | о.п. Шесхарис, Сухумское ш. | 1 | ед. | | реконструкция | Всего | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 10 000,00 |  |  |  | 10 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.3.2 | о.п. 805 км, ул. Мефодиевская | 1 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.3.3 | о.п. ул. Мурата Ахеджака, ул. Мурата Ахеджака | 1 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.4 | Строительство и реконструкция депо |  |  | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4.1 | Троллейбусное депо,  г. Новороссийск, ул. Ревельская, 2 | 1 | ед. | | строительство | Всего |  |  |  | 480 000,00 |  | 480 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 480 000,00 |  | 480 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.4.2 | Депо МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска»,  г. Новороссийск, Анапское шоссе, 60 | 1 | ед. | | реконструкция | Всего |  |  |  | 180 000,00 |  | 180 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 180 000,00 |  | 180 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2 | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов |  |  | |  | Всего | 138,00 | 376 126,56 | 319 730,49 | 1 540 848,89 | 2 887 112,93 | 5 123 956,87 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 342 616,68 | 223 416,72 | 668 556,09 | 721 326,08 | 1 955 915,57 |
| Муниципальный бюджет | 138,00 | 33 509,88 | 96 313,77 | 137 871,07 | 234 762,65 | 502 595,37 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 421,73 | 1 931 024,20 | 2 665 445,93 |
| 2.1 | Организация остановочных пунктов на новых участках маршрутной сети ПТОП |  |  | |  | Всего | 0,00 | 10 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 10 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | ст. Раевская, в районе КП "Моревино Village" | 4 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  | 4 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.1.2 | хут. Семигорский, на ул. Победы вблизи школы № 25 | 1 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.1.3 | г. Новороссийск, на ул. Герцена в районе ЖК «Малина» | 1 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.1.4 | ст. Раевская, на ул. Островского перед пересечением с ул. Героев (в районе д. 47), на ул. Героев после пересечения с ул. Медведева (в районе д. 43) и на ул. Натухаевская после пересечения с ул. Ленина (в районе д. 19) | 3 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.1.5 | ст. Натухаевская: 1 о.п. на ул. Раевская перед пересечением с ул. Шоссейная (через дорогу от д. 2Б), 1 о.п. на ул. Красная после пересечения с ул. Степная (в районе д. 20), 1 о.п. на ул. Красная после пересечения с ул. Украинская (в районе д. 34), 1 о.п. на ул. Красная после пересечения с ул. Фрунзе (после д. 64), 1 о.п. на ул. Красного Октября перед пересечением с ул. Фрунзе (через дорогу от д. 78), 1 о.п. на ул. Фрунзе перед пересечением с ул. Суворова (в районе д. 19), 1 о.п. после пересечения с ул. Суворова (в районе д. 10), 1 о.п. перед пересечением с ул. Дзержинского (в районе д. 73), 1 о.п. на ул. Хлеборобов в районе Натухаевского кладбища, 1 о.п. на ул. Красных Партизан перед пересечением с ул. Карла Маркса и 1 о.п. в хут. Победа на ул. Победы в районе пересечения с ул. 50 лет Октября и ул. Шаумяна | 11 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 11 000,00 |  |  | 11 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.1.6 | г. Новороссийск, в районе морского порта на ул. Цедрика после пересечения с ул. Советов (в районе д. 8) и на ул. Мира после пересечения с ул. Новороссийских Партизан (в районе д. 20), перед пересечением с ул. Новороссийской Республики (в районе д. 29), перед и после пересечения с ул. Свободы (в районе д. 15 и д. 2), а также в районе д. 1 | 8 | ед. | | строительство | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  | 8 000,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | г. Новороссийск, 2 о.п. на местном проезде между ул. Ленина и ул. Свободы на пересечении с пер. Котовского, 2 о.п. на ул. Свободы (в районе д. 70), 2 о.п. на пересечении ул. Школьная и ул. Заречная (в районе д. 33 по ул. Школьная и через дорогу от д. 26 по ул. Заречная), 1 о.п. в районе ЖК «Красина», 2 о.п. в районе новой жилой застройки после ЖК «Красина», 1 о.п. на ул. Ф.Я. Бурсака (в районе д. 6 по ул. Пальмовая, ЖК «Золотой Город»), 2 о.п. на ул. Кипарисовая, между ЖК «Надежда» и ЖК «Мелодия Леса» (в районе д. 6), 2 о.п. на ул. Атамана Т.Т. Котляревского до пересечения с ул. Вишневецкого (в районе д. 8А) и 2 о.п. на ул. Розовая на пересечении с ул. Лесная Сказка (через дорогу от д. 91к5 по ул. Горького и в районе д. 91к3 по ул. Горького) | 16 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 16 000,00 |  |  | 16 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.1.8 | г. Новороссийск, 5 о.п. в микрорайоне «Гора Великая», на ул. Александрийская в районе пересечения с ул. Севастопольская, на пер. Лесистый в районе пересечения с ул. Апельсиновая и в конце переулка, и 1 о.п. на ул. Розовая, в районе пересечения с ул. Таманская (через дорогу от д. 111 по ул. Горького) | 6 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 6 000,00 |  |  |  | 6 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.1.9 | г. Новороссийск, на ул. Хворостянского, в районе ЖК «Кутузовский» и на ул. Мурата Ахеджака, в районе Школы № 15 | 2 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 2 000,00 |  |  |  | 2 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.2 | Организация остановочных пунктов на существующей маршрутной сети ПТОП |  |  | |  | Всего | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | г. Новороссийск, ул. Железнодорожная Петля: в районе д. 165 (по ул. Мефодиевская), магазин «Светофор» | 2 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 2 000,00 |  |  |  | 2 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.2.2 | г. Новороссийск, ул. Октябрьская: между остановочными пунктами «Октябрьская улица» и «Переулок Рубина» (маршрут №6А) | 2 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.2.3 | г. Новороссийск, Мысхакское ш.: между остановочными пунктами «Рояль» и «Улица Горпищенко» около магазина "Магнит" (маршруты №17, №25, новый маршрут №12А) | 2 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.2.4 | г. Новороссийск, Мысхакское ш.: между остановочными пунктами «Улица Лесилидзе» и «Улица Красина» около Гимназии №8 (маршруты №17, №25, новый маршрут №12А) | 2 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.2.5 | г. Новороссийск, ул. Свободы: между остановочными пунктами «Крутой переулок» и «Улица Видова» (маршруты №2, №2М, №108) | 2 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.2.6 | г. Новороссийск, ул. Революции 1905 года: рядом с д.37 ЖК "Новые огни" (маршруты №17, №18, №25) | 2 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.2.7 | г. Новороссийск, ул. Лавандовая: рядом с въездом в мкр. Сокол (маршруты №2, №2М, №108) | 2 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 2 000,00 |  |  |  | 2 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3 | Мероприятия по закупке подвижного состава для эксплуатации на муниципальных маршрутах МО Новороссийск |  |  | |  | Всего | 0,00 | 348 017,56 | 235 175,49 | 1 481 356,39 | 2 887 112,93 | 4 951 662,37 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 330 616,68 | 223 416,72 | 653 556,09 | 721 326,08 | 1 928 915,57 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 17 400,88 | 11 758,77 | 93 378,57 | 234 762,65 | 357 300,87 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 421,73 | 1 931 024,20 | 2 665 445,93 |
| 2.3.1 | Приобретение подвижного состава троллейбусов (БК) | 52 | ед. | |  | Всего | 0,00 | 280 732,09 | 192 866,47 | 687 953,78 | 759 290,61 | 1 920 842,95 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  | 266 695,49 | 183 223,15 | 653 556,09 | 721 326,08 | 1 824 800,81 |
| Муниципальный бюджет |  | 14 036,60 | 9 643,32 | 34 397,69 | 37 964,53 | 96 042,15 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.3.2 | Приобретение подвижного состава маршрутных транспортных средств среднего класса вместимости (СК) | 286 | ед. | |  | Всего | 0,00 | 67 285,47 | 42 309,02 | 793 402,61 | 1 557 781,77 | 2 460 778,86 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  | 63 921,19 | 40 193,57 |  |  | 104 114,77 |
| Муниципальный бюджет |  | 3 364,27 | 2 115,45 | 58 980,88 | 196 798,12 | 261 258,72 |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 734 421,73 | 1 360 983,65 | 2 095 405,38 |
| 2.3.3 | Приобретение подвижного состава маршрутных транспортных средств малого класса вместимости (МК) | 104 | ед. | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 040,55 | 570 040,55 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 570 040,55 | 570 040,55 |
| 2.4 | Строительство троллейбусных линий |  |  | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 28 950,00 | 37 800,00 | 0,00 | 66 750,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 28 950,00 | 37 800,00 | 0,00 | 66 750,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 | Продление троллейбусной линии по ул. Мефодиевская на участке от ул. Краснодарская до ул. Брянская | 2,520 | км | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 800,00 | 0,00 | 37 800,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 37 800,00 |  | 37 800,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.4.2 | Продление троллейбусной линии по ул. Видова на участке от ул. Луначарского до ул. Кутузовская | 1,930 | км | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 28 950,00 | 0,00 | 0,00 | 28 950,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 28 950,00 |  |  | 28 950,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.5 | Информационное обеспечение пассажиров |  |  | |  | Всего | 0,00 | 1 500,00 | 9 605,00 | 0,00 | 0,00 | 11 105,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 1 500,00 | 9 605,00 | 0,00 | 0,00 | 11 105,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1 | Установка унифицированных информационных щитов на остановочных пунктах муниципального образования город Новороссийск | 527 | ед. | |  | Всего | 0,00 | 1 500,00 | 6 405,00 | 0,00 | 0,00 | 7 905,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 1 500,00 | 6 405,00 |  |  | 7 905,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.5.2 | Установка электронных динамических информационных табло на транспортно-пересадочных узлах | 4 | ед. | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.6 | Создание приоритета в движении маршрутных транспортных средств путем организации выделенных полос движения |  |  | |  | Всего | 138,00 | 609,00 | 0,00 | 692,50 | 0,00 | 1 439,50 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 138,00 | 609,00 | 0,00 | 692,50 | 0,00 | 1 439,50 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1 | ул. Советов от ул. Толстого до Кутузовского кольца, четная сторона | 2,000 | км | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 300,00 |  | 300,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.6.2 | ул. Советов от Кутузовского кольца до пересечения с ул. Свободы, нечетная сторона | 0,800 | км | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 120,00 |  | 120,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.6.3 | ул. Куникова от ул. Малоземельская до просп. Дзержинского, четная сторона | 0,900 | км | |  | Всего | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 138,00 |  |  |  |  | 138,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.6.4 | ул. Революции 1905 года от пересечения с пр. Скобликова до пересечения с ул. Энгельса, нечетная сторона | 0,260 | км | |  | Всего | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 39,00 |  |  |  | 39,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.6.5 | просп. Дзержинского между ул. Южная и ул. Куникова, в обе стороны | 3,500 | км | |  | Всего | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 525,00 |  |  |  | 525,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.6.6 | ул. Жуковского (в обе стороны на привокзальной площади) | 0,300 | км | |  | Всего | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 45,00 |  |  |  | 45,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.6.7 | ул. Толстого от ул. Лейтенанта Шмидта до ул. Советов, односторонняя в попутном направлении | 0,500 | км | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 75,00 |  | 75,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.6.8 | ул. Лейтенанта Шмидта от ул. Исаева до ул. Толстого, односторонняя во встречном направлении | 0,650 | км | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,50 | 0,00 | 97,50 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 97,50 |  | 97,50 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.6.9 | ул. Советов от д.13 до ул. Новороссийской Республики, четная сторона | 0,670 | км | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.7 | Установка комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в части выезда на выделенную полосу |  |  | |  | Всего | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1 | ул. Советов от ул. Толстого до Кутузовского кольца, четная сторона | 4 | ед. | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.7.2 | ул. Советов от Кутузовского кольца до пересечения с ул. Свободы, нечетная сторона | 2 | ед. | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.7.3 | ул. Куникова от ул. Малоземельская до просп. Дзержинского, четная сторона | 2 | ед. | |  | Всего | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  | 3 000,00 |  |  |  | 3 000,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.7.4 | ул. Революции 1905 года от пересечения с пр. Скобликова до пересечения с ул. Энгельса, нечетная сторона | 1 | ед. | |  | Всего | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  | 1 500,00 |  |  |  | 1 500,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.7.5 | просп. Дзержинского между ул. Южная и ул. Куникова, в обе стороны | 4 | ед. | |  | Всего | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  | 6 000,00 |  |  |  | 6 000,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.7.6 | ул. Жуковского (в обе стороны на привокзальной площади) | 1 | ед. | |  | Всего | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  | 1 500,00 |  |  |  | 1 500,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.7.7 | ул. Толстого от ул. Лейтенанта Шмидта до ул. Советов, односторонняя в попутном направлении | 1 | ед. | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.7.8 | ул. Лейтенанта Шмидта от ул. Исаева до ул. Толстого, односторонняяво встречном направлении | 2 | ед. | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2.7.9 | ул. Советов от д.13 до ул. Новороссийской Республики, четная сторона | 1 | ед. | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 3 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства |  |  | |  | Всего | 0,00 | 102 500,00 | 153 800,00 | 142 000,00 | 30 000,00 | 428 300,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 53 800,00 | 0,00 | 0,00 | 53 800,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 102 500,00 | 100 000,00 | 142 000,00 | 30 000,00 | 374 500,00 |
| 3.1 | Перехватывающий многоуровневый паркинг, п. Абрау-Дюрсо | 1 | ед. | | строительство | Всего |  | 100 000,00 | 100 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 342 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 100 000,00 | 100 000,00 | 142 000,00 |  | 342 000,00 |
| 3.2 | Организация парковок для легковых автомобилей |  |  | |  | Всего | 0,00 | 2 500,00 | 53 800,00 | 0,00 | 0,00 | 56 300,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 53 800,00 | 0,00 | 0,00 | 53 800,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 3.2.1 | с. Цемдолина, участок ул. Горького между д. 91к6 и д. 91 | 170 | машино-мест | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 50 000,00 |  |  | 50 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 3.2.2 | с. Южная Озереевка, ул. Мира, в районе Каспийского трубопроводного консорциума-Р | 50 | машино-мест | | строительство | Всего | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 2 500,00 |  |  |  | 2 500,00 |
| 3.2.3 | г. Новороссийск, на пересечении ул. Связистов – ул. им. Нины Марухно, в районе кладбища Щелба | 100 | машино-мест | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 3 300,00 |  |  | 3 300,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 3.2.4 | г. Новороссийск, наб. Адмирала Серебрякова, д. 33 | 16 | машино-мест | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 3.3 | Развитие платного парковочного пространства в г. Новороссийск |  |  | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 4 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения |  |  | |  | Всего | 0,00 | 250 130,00 | 328 695,00 | 263 000,00 | 10 000,00 | 851 825,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 23 130,00 | 28 695,00 | 21 000,00 | 10 000,00 | 82 825,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 227 000,00 | 300 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 769 000,00 |
| 4.1 | Набережная, п. Абрау-Дюрсо (2 и 3 этапы) | 6,800 | км | | строительство | Всего |  | 227 000,00 | 300 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 769 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 227 000,00 | 300 000,00 | 242 000,00 |  | 769 000,00 |
| 4.2 | Строительство светофорных объектов в г. Новороссийск |  |  | |  | Всего | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2.1 | Пересечение ул. Цедрика - ул. Пархоменко | 1 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 3 500,00 |  |  |  | 3 500,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.2.2 | Пересечение ул. Исаева - ул. Энгельса | 1 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 3 500,00 |  |  |  | 3 500,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.2.3 | Пересечение ул. Мурата Ахеджака - просп. Ленина | 1 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 3 500,00 |  |  |  | 3 500,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.2.4 | Пересечение ул. Малоземельская - ул. Куникова | 1 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 3 500,00 |  |  |  | 3 500,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.2.5 | Пересечение ул. Малоземельская – ул. Волгоградская | 1 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 3 500,00 |  |  | 3 500,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.2.6 | Пересечение ул. Волгоградская - Мысхакское ш. | 1 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 3 500,00 |  |  | 3 500,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.2.7 | Пересечение ул. Сакко и Ванцетти - ул. Тихоступа | 1 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 3 500,00 |  |  | 3 500,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.2.8 | Пересечение ул. Пролетарская - ул. Робеспьера | 1 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 3 500,00 |  |  | 3 500,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.3 | Введение светофорного регулирования с применением вызывной фазы для движения пешеходов на существующих пешеходных переходах, г. Новороссийск |  |  | |  | Всего | 0,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3.1 | Пешеходный переход через просп. Ленина, в районе Поликлиники №5 | 1 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.3.2 | Пешеходный переход через просп. Ленина, в районе Дворец творчества детей и молодежи им. Сипягина | 1 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.3.3 | Пешеходный переход через просп. Ленина, в районе просп. Ленина, 86 | 1 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.3.4 | Пешеходный переход через ул. Мурата Ахеджака, в районе ул. Мурата Ахеджака, 3 | 1 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 500,00 |  |  |  | 500,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.3.5 | Пешеходный переход через Мысхакское ш., в районе Мысхакское ш., 73А | 1 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.3.6 | Пешеходный переход через Мысхакское ш., в районе Мысхакское ш., 44 | 1 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.3.7 | Пешеходный переход через Мысхакское ш., в районе Мысхакское ш., 8 | 1 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.3.8 | Пешеходный переход через ул. Видова, в районе ул. Видова, 178А | 1 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.3.9 | Пешеходный переход через ул. Ленина, в районе пересечения ул. Ленина - Запрудный пер. | 1 | ед. | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.4 | Устройство пешеходных тротуаров |  |  | |  | Всего | 0,00 | 5 930,00 | 8 595,00 | 0,00 | 0,00 | 14 525,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 1 155,00 | 2 625,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780,00 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 4 775,00 | 5 695,00 | 0,00 | 0,00 | 10 470,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | Устройство тротуаров в г. Новороссийск | 13,800 | км | | строительство | Всего | 0,00 | 3 000,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 6 850,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 3 000,00 | 3 850,00 |  |  | 6 850,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.4.2 | Устройство тротуаров в с. Борисовка | 0,600 | км | | строительство | Всего | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  | 300,00 |  |  |  | 300,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.4.3 | Устройство тротуаров в с. Кирилловка | 0,100 | км | | строительство | Всего | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  | 30,00 |  |  |  | 30,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.4.4 | Устройство тротуаров в с. Гайдук | 1,400 | км | | строительство | Всего | 0,00 | 300,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  | 225,00 | 300,00 |  |  | 525,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 75,00 | 75,00 |  |  | 150,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.4.5 | Устройство тротуаров в с. Абрау-Дюрсо | 0,600 | км | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  | 150,00 |  |  | 150,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 150,00 |  |  | 150,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.4.6 | Устройство тротуаров в п. Верхне-Баканский | 0,600 | км | | строительство | Всего | 0,00 | 100,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| Федеральный бюджет |  |  | 275,00 |  |  | 275,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.4.7 | Устройство тротуаров в ст-це Раевская | 5,800 | км | | строительство | Всего | 0,00 | 1 000,00 | 1 875,00 | 0,00 | 0,00 | 2 875,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  | 250,00 | 1 825,00 |  |  | 2 075,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 750,00 | 50,00 |  |  | 800,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.4.8 | Устройство тротуаров в ст-це Натухаевская | 6,300 | км | | строительство | Всего | 0,00 | 1 200,00 | 1 920,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  | 350,00 | 350,00 |  |  | 700,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 850,00 | 1 570,00 |  |  | 2 420,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.5 | Организация велосипедных дорожек |  |  | |  | Всего | 0,00 | 1 200,00 | 3 600,00 | 21 000,00 | 10 000,00 | 35 800,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 1 200,00 | 3 600,00 | 21 000,00 | 10 000,00 | 35 800,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | в районе Ансамбля Малая Земля между просп. Ленина и набережной, двусторонняя | 0,400 | км | |  | Всего | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 800,00 |  |  |  | 800,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.5.2 | по наб. Адмирала Серебрякова между двумя существующими велодорожками, в районе д. 69 (по наб. Адмирала Серебрякова), двусторонняя | 0,100 | км | |  | Всего | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.5.3 | по просп. Ленина между существующей велодорожкой в районе д. 4 (по просп. Ленина) и ул. Исаева, двусторонняя | 0,100 | км | |  | Всего | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 200,00 |  |  |  | 200,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.5.4 | по ул. Исаева: между просп. Ленина и ул. Энгельса, между ул. Энгельса и наб. Адмирала Серебрякова, двусторонняя | 0,400 | км | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.5.5 | по Парку им. Фрунзе между существующей велодорожкой на наб. Адмирала Серебрякова в районе д. 29Дк1 (по наб. Адмирала Серебрякова) и существующей велодорожкой на ул. Толстого, двусторонняя | 0,300 | км | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.5.6 | по ул. Советов между ул. Новороссийских Партизан и ул. Новороссийской Республики, односторонние, с разных сторон дороги | 0,400 | км | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.5.7 | по ул. Новороссийской Республики между ул. Советов и ул. Мира, двусторонняя | 0,300 | км | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 600,00 |  |  | 600,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.5.8 | по ул. Свободы между ал. Парковая и ул. Мира, односторонние, с разных сторон дороги | 0,400 | км | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.5.9 | по Скверу 75-летия Победы и Южному парку, вдоль ул. Героев Десантников, от просп. Ленина до конца Южного парка, двусторонняя | 0,900 | км | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 1 800,00 |  | 1 800,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.5.10 | по ул. Куникова: между просп. Ленина и просп. Дзержинского, между просп. Дзержинского и ш. Мысхакское, двусторонняя | 2,100 | км | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 4 200,00 |  | 4 200,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.5.11 | по просп. Дзержинского между ул. Южная и ул. Куникова, односторонние, с разных сторон дороги | 1,900 | км | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 3 800,00 |  | 3 800,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.5.12 | по просп. Ленина между существующей велодорожкой в районе Ансамбля Малая Земля и ул. Южная, двусторонняя | 1,100 | км | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 2 200,00 |  | 2 200,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.5.13 | по ул. Южная между просп. Ленина и просп. Дзержинского, односторонние, с разных сторон дороги | 1,100 | км | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 2 200,00 |  | 2 200,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.5.14 | по Анапскому ш., между Кутузовским кольцом и надземным переходом в районе пересечения Анапское ш. – ул. Горького – ул. Ленина | 3,400 | км | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 6 800,00 |  | 6 800,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4.5.15 | по ул. Котанова, ул. Ленина (с. Мысхако), ул. Школьная (с. Мысхако), ул. Молодежная (с. Мысхако) | 5,000 | км | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 5 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |  |  | |  | Всего | 10 000 000,00 | 16 000 000,00 | 32 000 000,00 | 9 000,00 | 8 000,00 | 58 017 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 8 000,00 | 17 000,00 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 10 000 000,00 | 16 000 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000 000,00 |
| 5.1 | Формирование "грузового каркаса" муниципального образования город Новороссийск |  |  | |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 8 000,00 | 17 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 8 000,00 | 17 000,00 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Универсальный перегрузочный комплекс в морском порту Новороссийск |  |  | | строительство | Всего | 10 000 000,00 | 16 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 10 000 000,00 | 16 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000 000,00 |
| 5.3 | Создание объединенного зернового терминала на базе двух существующих зерновых терминалов в морском порту Новороссийск |  |  | | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 6 | | Мероприятия по развитию сети дорог |  | |  |  | Всего | 240 649,14 | 3 808 607,10 | 36 785 188,00 | 47 763 326,00 | 45 575 781,60 | 134 173 551,84 |
| Федеральный бюджет | 100 000,00 | 300 000,00 | 2 725 188,00 | 336 976,00 | 8 017 100,00 | 11 479 264,00 |
| Региональный бюджет | 59 215,86 | 2 809 080,00 | 3 280 500,00 | 12 009 343,50 | 7 071 255,60 | 25 229 394,96 |
| Муниципальный бюджет | 81 433,27 | 690 527,10 | 769 500,00 | 2 817 006,50 | 487 426,00 | 4 845 892,87 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 9 000,00 | 30 010 000,00 | 32 600 000,00 | 30 000 000,00 | 92 619 000,00 |
| 6.1 | | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог федерального значения |  | |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 32 600 000,00 | 30 000 000,00 | 92 600 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 32 600 000,00 | 30 000 000,00 | 92 600 000,00 |
| 6.1.1 | | Автомобильная дорога «Поселок Цемдолина – улица Портовая» в г. Новороссийске с примыканием к участку автомобильной дороги М-4 «Дон» с 2 двухуровневыми развязками и 12 искусственными сооружениями | 12,900 | | км | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 32 600 000,00 | 30 000 000,00 | 92 600 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  | 30 000 000,00 | 32 600 000,00 | 30 000 000,00 | 92 600 000,00 |
| 6.2 | | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения |  | |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 310 381,60 | 5 310 381,60 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 100,00 | 317 100,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 993 281,60 | 4 993 281,60 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1 | | Автомобильная дорога  Подъезд к п. Абрау-Дюрсо | 4,530 | | км | реконструкция | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 100,00 | 317 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 317 100,00 | 317 100,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.2.2 | | Автомобильная дорога 03К-370 на участке  с.Глебовское-с.Васильевка | 5,420 | | км | реконструкция | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 500,00 | 948 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  | 948 500,00 | 948 500,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.2.3 | | Автомобильная дорога 03К-028 Подъезд к ст-це Раевская | 10,700 | | км | реконструкция | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 000,00 | 671 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  | 671 000,00 | 671 000,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.2.4 | | Автомобильная дорога  "с. Юровка - ст-ца Раевская - г. Новороссийск" | 25,900 | | км | реконструкция | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487 281,60 | 1 487 281,60 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  | 1 487 281,60 | 1 487 281,60 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.2.5 | | Автомобильная дорога "Сукко - Малый Утриш - Абрау-Дюрсо" (в границах муниципального образования город Новороссийск) | 10,400 | | км | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 000,00 | 1 144 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  | 1 144 000,00 | 1 144 000,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.2.6 | | Автомобильная дорога "Ст-ца Анапская – с. Гай-Кодзор – ст-ца Раевская" (в границах муниципального образования город Новороссийск) | 6,750 | | км | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 500,00 | 742 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  | 742 500,00 | 742 500,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.3 | | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения |  | |  |  | Всего | 6 278,50 | 3 058 607,10 | 3 010 000,00 | 14 826 350,00 | 2 565 400,00 | 23 466 635,60 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 2 444 580,00 | 2 430 000,00 | 12 009 343,50 | 2 077 974,00 | 18 961 897,50 |
| Муниципальный бюджет | 6 278,50 | 605 027,10 | 570 000,00 | 2 817 006,50 | 487 426,00 | 4 485 738,10 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 6.3.1 | | Южный обход г. Новороссийск (1-2 очередь) | 6,000 | | км | строительство | Всего | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 |  |  | 4 860 000,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 570 000,00 | 570 000,00 |  |  | 1 140 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.3.2 | | Южный обход г. Новороссийск (3-4 очередь) | 20,000 | | км | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  | 10 530 000,00 |  | 10 530 000,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 2 470 000,00 |  | 2 470 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.3.3 | | Реконструкция просп. Дзержинского от ул. Южная до ул. Мурата Ахеджака с устройством пересечения кольцевого типа и выездом на ул. Котанова в г. Новороссийск | 1,000 | | км | реконструкция | Всего | 6 278,50 | 31 607,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 885,60 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 6 278,50 | 31 607,10 |  |  |  | 37 885,60 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.3.4 | | ул. Чкалова - ул. Заречная, организация сквозного проезда, г. Новороссийск | 0,300 | | км | реконструкция | Всего | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  | 14 580,00 |  |  |  | 14 580,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 3 420,00 |  |  |  | 3 420,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.3.5 | | Соединительная дорога ул. Ленина - ул. Григорьева, г. Новороссийск | 1,970 | | км | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 750,00 | 0,00 | 344 750,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  | 279 247,50 |  | 279 247,50 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 65 502,50 |  | 65 502,50 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.3.6 | | Дорога по ул. Шоссейная, 1 этап: от ул. Волгоградская до ул. Котанова, г. Новороссийск | 1,830 | | км | реконструкция | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 600,00 | 0,00 | 402 600,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  | 326 106,00 |  | 326 106,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 76 494,00 |  | 76 494,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.3.7 | | Дорога по ул. Шоссейная, 2 этап: от ул. Котанова до ул. Школьная, г. Новороссийск | 1,680 | | км | реконструкция | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 800,00 | 360 800,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  | 292 248,00 | 292 248,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 68 552,00 | 68 552,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.3.8 | | ул. Котанова, формирование общегородской магистрали, г. Новороссийск | 2,200 | | км | реконструкция | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  | 311 850,00 |  | 311 850,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 73 150,00 |  | 73 150,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.3.9 | | ул. Тобольская с примыканием к Южному обходу г. Новороссийск, г. Новороссийск | 0,720 | | км | реконструкция | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  | 102 060,00 |  | 102 060,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 23 940,00 |  | 23 940,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.3.10 | | Подъезд к ул. Стартовая без стыковки с Южным обходом, г. Новороссийск | 1,760 | | км | реконструкция | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 | 308 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  | 249 480,00 |  | 249 480,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 58 520,00 |  | 58 520,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.3.11 | | Подъездная дорога к пирсу, п. Абрау-Дюрсо | 0,650 | | км | реконструкция | Всего |  | 9 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 9 000,00 | 10 000,00 |  |  | 19 000,00 |
| 6.3.12 | | Анапское шоссе, г. Новороссийск | 3,560 | | км | реконструкция | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 000,00 | 1 780 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  | 1 441 800,00 | 1 441 800,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 338 200,00 | 338 200,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.3.13 | | Перемычка Анапское ш. - а/д с.Цемдолина-ул.Портовая, г. Новороссийск | 0,330 | | км | строительство | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 400,00 | 158 400,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  | 128 304,00 | 128 304,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 30 096,00 | 30 096,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.3.14 | | Второй подъезд к Южному обходу в районе ул. Стартовая, г. Новороссийск | 1,210 | | км | строительство | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 200,00 | 266 200,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  | 215 622,00 | 215 622,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  | 50 578,00 | 50 578,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.3.15 | | ул. Советов, нечетная сторона от д. 13 до ул. Новороссийской Республики | 0,670 | | км | реконструкция | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  | 210 600,00 |  | 210 600,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  | 49 400,00 |  | 49 400,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.4 | | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах федерального значения |  | |  |  | Всего | 100 000,00 | 300 000,00 | 2 725 188,00 | 336 976,00 | 3 000 000,00 | 6 462 164,00 |
| Федеральный бюджет | 100 000,00 | 300 000,00 | 2 725 188,00 | 336 976,00 | 3 000 000,00 | 6 462 164,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1 | | Транспортная развязка на км 16+050 автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь | 4474,340 | | м | строительство | Всего | 100 000,00 | 300 000,00 | 2 725 188,00 | 336 976,00 | 0,00 | 3 462 164,00 |
| Федеральный бюджет | 100 000,00 | 300 000,00 | 2 725 188,00 | 336 976,00 |  | 3 462 164,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.4.2 | | Транспортная развязка на пересечении автомобильной дороги А-290 и автомобильной дороги 03К-028 Подъзд к ст-це Раевская | 1 | | ед. | строительство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.5 | | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения |  | |  |  | Всего | 134 370,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 370,64 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный бюджет | 59 215,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 215,86 |
| Муниципальный бюджет | 75 154,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 154,77 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5.1 | | Мостовой переход через ручей на автомобильной дороге с. Абрау-Дюрсо - с. Большие Хутора, км 0+884 | 0,30 | | км | капитальный ремонт | Всего | 59 215,86 |  |  |  |  | 59 215,86 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет | 59 215,86 |  |  |  |  | 59 215,86 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.5.2 | | Мостовой переход через ручей на автомобильной дороге 03К-028, ст-ца Натухаевская | 40,80 | | м | капитальный ремонт | Всего | 75 154,77 |  |  |  |  | 75 154,77 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | 75 154,77 |  |  |  |  | 75 154,77 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 6.6 | | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения |  | |  |  | Всего | 0,00 | 450 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 6 200 000,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 |
| Региональный бюджет | 0,00 | 364 500,00 | 850 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 000,00 |
| Муниципальный бюджет | 0,00 | 85 500,00 | 199 500,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6.1 | | Транспортная развязка на пересечении Анапского шоссе и ул. Видова (на АЗС «Лукойл»), г. Новороссийск | 1 | | ед. | реконструкция | Всего | 0,00 | 450 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 6 200 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 |
| Региональный бюджет |  | 364 500,00 | 850 500,00 |  |  | 1 215 000,00 |
| Муниципальный бюджет |  | 85 500,00 | 199 500,00 |  |  | 285 000,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | | ИТОГО |  | |  |  | ВСЕГО | 19 480 787,14 | 25 440 363,66 | 69 987 413,49 | 50 428 174,89 | 48 710 894,53 | 214 047 633,70 |
|  | Федеральный бюджет | 9 340 000,00 | 5 143 000,00 | 2 725 463,00 | 336 976,00 | 8 017 100,00 | 25 562 539,00 |
|  | Региональный бюджет | 59 215,86 | 3 152 851,68 | 3 506 541,72 | 12 686 899,59 | 7 800 581,68 | 27 206 090,53 |
|  | Муниципальный бюджет | 81 571,27 | 756 011,98 | 1 295 408,77 | 3 635 877,57 | 732 188,65 | 6 501 058,24 |
|  | Внебюджетные источники | 10 000 000,00 | 16 388 500,00 | 62 460 000,00 | 33 768 421,73 | 32 161 024,20 | 154 777 945,93 |

4 Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории МО г. Новороссийск

Реализация мероприятий ПКРТИ МО Новороссийск потребует не только его утверждение, но дополнительно потребует разработки и реализации комплекса мер. Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Так как только успешная реализация обоснованных решений обеспечит эффективность градостроительной политики.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО Новороссийск – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Основными направлениями совершенствования нормативной правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры МО г. Новороссийск являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

- разработка предложений для исполнительных органов власти Краснодарского края по включению мероприятий, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры МО г. Новороссийск, в состав государственных программ.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимо соблюдение трех аспектов:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- эффективная и безопасная транспортная инфраструктура, в том числе, используемые транспортные средства;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.