**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 6 февраля 2015 года № 890 «Об утверждении муниципальной программы**

**«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2015 - 2017 годы» и об утрате силы постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 5 мая 2015 года № 3285**

# В целях повышения уровня и условий жизни населения муниципального образования город Новороссийск, обеспечения устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения города путем осуществления мероприятий по содержанию в надлежащем состоянии объектов социальной сферы, развития инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства, водоснабжения, а также в целях более эффективной организации исполнения городского бюджета по расходам и в соответствии со статьями 35-41 Устава муниципального образования город Новороссийск, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 6 февраля 2015 года № 890 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2015 - 2017 годы», признав пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 утратившими силу.

2. Утвердить муниципальную программу «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2015-2017 годы» в новой редакции (приложение № 1).

3. Утвердить паспорт муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2015-2017 годы» в новой редакции (приложение № 2).

4. Утвердить мероприятия муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2015-2017 годы» в новой редакции (приложение № 3).

5. Утвердить муниципальную подпрограмму «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и канализации муниципального образования

город Новороссийск на 2015-2017 годы» в новой редакции (приложение № 4).

6. Утвердить паспорт муниципальной подпрограммы «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и канализации муниципального образования город Новороссийск на 2015 - 2017 годы» в новой редакции (приложение № 5).

7. Утвердить мероприятия муниципальной подпрограммы «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и канализации муниципального образования город Новороссийск на 2015 - 2017 годы» в новой редакции (приложение № 6).

8. Утвердить муниципальную подпрограмму «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2015-2017 годы» в новой редакции (приложение № 7).

9. Утвердить паспорт муниципальной подпрограммы «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2015-2017 годы» в новой редакции (приложение № 8).

10. Утвердить мероприятия муниципальной подпрограммы «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2015-2017 годы» в новой редакции (приложение № 9).

11. Утвердить муниципальную подпрограмму «Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2015-2017 годы» в новой редакции (приложение № 10).

12. Утвердить паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2015-2017 годы» в новой редакции (приложение № 11).

13. Утвердить мероприятия муниципальной подпрограммы «Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2015-2017 годы» в новой редакции (приложение № 12).

14. Утвердить муниципальную подпрограмму «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2015-2017 годы» в новой редакции (приложение № 13).

15. Утвердить паспорт муниципальной подпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2015-2017 годы» в новой редакции (приложение № 14).

16. Утвердить мероприятия муниципальной подпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2015-2017 годы» в новой редакции (приложение № 15).

17. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2015 - 2017 годы» объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на соответствующий год.

18. Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 5 мая 2015 года № 3285 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 6 февраля 2015 года № 890 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2015 - 2017 годы» признать утратившим силу.

19. Отделу информационной политики и средств массовой информации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

 20. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования по строительству, ЖКХ, благоустройству, гидротехническим сооружениям и водопроводно-канализационному комплексу М.В. Бабий.

21. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального образования

город Новороссийск В.И. Синяговский

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД НОВОРОССИЙСК НА 2015-2017 ГОДЫ»

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

* 1. Строительство является одной из наиболее важных отраслей экономики. Её состояние во многом определяет уровень развития общества и его производственных сил. Строительная отрасль призвана осуществлять обновление на современной технической основе производственных фондов, развитие, совершенствование социальной сферы, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение производства материальных благ. Всё это обуславливает важность данной отрасли и необходимость поддержания государством на должном уровне. Хорошее состояние строительной отрасли в районе будет благоприятно отражаться на экономике и развитии района в целом, обеспечивая приток финансовых средств.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Основными целями Программы являются:

2.1. Создание благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов.

2.2. Обеспечение населения района объектами социальной сферы, инженерной инфраструктуры.

2.3. Обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования, культуры.

2.4. В соответствии с поставленными целями необходимо решить задачи:

2.4.1. Развитие отраслей жизнеобеспечения и улучшение условий жизнедеятельности.

2.4.2. Осуществление дорожной деятельности.

2.4.3. Реконструкция и модернизация систем коммуникаций.

2.5. Повышение качества жизни населения:

2.5.1. Обеспечение доступным и качественным медицинским обслуживанием, развитие системы образования.

2.5.2. Благоприятные условия для занятия физической культурой и спортом.

2.5.3. Развитие культуры и сохранение культурного наследия.

2.6. Настоящая Программа рассчитана на 2015– 2017 годы.

1. Перечень и краткое описание подпрограмм
	1. В пределах установленных полномочий, в целях выполнения задач и достижения установленной муниципальной программой цели предусматривается реализация четырех подпрограмм:
		1. Подпрограмма «Обеспечение устойчивости работы объектов водоснабжения и канализации муниципального образования город Новороссийск на 2015-2017 годы». Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов водоснабжения в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения(приложение № [4](#sub_1100)).
		2. Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2015-2017 годы» ([приложение](#sub_1200) № 6). Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня газификации, электроснабжения и теплоснабжения муниципального образования город Новороссийск.
		3. Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство муниципального образования город Новороссийск на 2015-2017 годы» (приложение № 8). Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.
		4. Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2015-2017 годы»([приложение](#sub_1200) № 10). Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.
2. Ресурсное обеспечение Программы

4.1. Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.

4.2. Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями главы муниципального образования город Новороссийск.

4.3. Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы приведены в Приложении № 3. Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

5. Механизм реализации Программы

5.1. Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия основных исполнителей мероприятий Программы.

5.2. Общий механизм управления Программой включает контроль и учет исполнения, анализ, корректировку, ресурсное обеспечение и оценку эффективности программных мероприятий и Программы в целом. Он предполагает:

5.2.1. Определение приоритетных направлений развития муниципального образования на текущий год.

5.2.2. Согласование с краевыми министерствами, ведомствами мероприятий, финансируемых из краевого бюджета Краснодарского края.

5.2.3. Подготовка предложений, их защита, согласование по финансированию мероприятий за счет средств федерального бюджета через краевые министерства, ведомства.

5.2.4. Подготовка перечня программных мероприятий и бюджетного финансирования на очередной год.

5.2.5. Финансирование программных мероприятий в соответствии с утвержденным перечнем.

6. Оценка эффективности программных мероприятий

Ожидаемый эффект от реализации Программы следующий:

активизация инвестиционной деятельности;

расширение доступа к услугам и рост их качества;

повышение уровня и качества жизни населения;

повышение пропускной способности городской дорожной сети, вследствие чего – увеличение товарооборота;

повышение безопасности дорожного движения.

И.о.руководителя МКУ

«Управление строительства» А.В. Тараскин

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД НОВОРОССИЙСК НА 2015-2017 ГОДЫ»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальнойпрограммы: | - | Муниципальная программа: "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, социальной сферы в муниципальном образовании город Новороссийск на 2015 - 2017 годы" (далее именуется – Программа) |
| Основаниедля разработки Программы: | - | Постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 16 января 2012 года № 147; проект бюджета муниципального образования город Новороссийск на предстоящий год |
| Руководитель Программы: | - | Администрация муниципального образования город Новороссийск |
| Разработчик Программы: | - | Муниципальное казенное учреждение«Управление строительства» |
| ПодпрограммымуниципальнойПрограммы: |  | Подпрограмма: «Обеспечение устойчивости работы объектов водоснабжения и канализации муниципального образования город Новороссийск на 2015-2017 годы»;Подпрограмма: «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2015-2017 годы»;Подпрограмма: «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2015-2017 годы»;Подпрограмма: «Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство муниципального образования город Новороссийск на 2015-2017 годы» |
| Цель Программы: | - | Создание благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов;Обеспечение населения района объектами социальной сферы, инженерной инфраструктуры;Обновление материально-технической базы отраслей здравоохранения, образования, культуры, спорта |
| Основные цели и задачи Программы: | - | Развитие отраслей жизнеобеспечения и улучшение условий жизнедеятельности;Повышение качества жизни населения. |
| Сроки и этапыреализации Программы: | - | 2015-2017 годы. |   |
| Исполнители Программы: | - | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |  |
| Координаторы программы: |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |  |
| Объемы финансирования: | - | Объемы финансирования мероприятий Программы на 2015 - 2017 годы составляют- 1 667 207 тыс. рублей, в том числе предусмотрено на 2015 год из средств местного бюджета – 524 275 тыс. рублей, на 2016 год – 451 183 тыс. рублей, на 2017 год – 441 784 тыс. рублей. Федеральный бюджет в 2015 году составляет – 58 047 тыс. рублей. |  |
| Система организация управления и контроля за исполнением Программы: | - | Социально-экономический мониторинг и оценка выполнения программных мероприятий;Ежегодный анализ актуальности целевых установок Программы, рассмотрение хода выполнения Программы;При необходимости - корректировка мероприятий Программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | - | Активизация инвестиционной деятельности;Расширение доступа к услугам и рост их качества;Повышение уровня и качества жизни населения. |  |
|  |  |  |  |

И.о.руководителя МКУ

«Управление строительства» А.В. Тараскин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Приложение № 3 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | УТВЕРЖДЕНЫ |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | постановлением администрации |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | муниципального образования  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | город Новороссийск |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | от <<\_\_\_\_>>\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_ |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД НОВОРОССИЙСК НА 2015-2017 ГОДЫ»  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Объем финансирования (тыс. руб.) | 2015 | 2016 | 2017 |
| местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |
|   | Итого по Программе: | 4 063 309 | 1 666 207 | 524 275 | 190 918 | 58 047 | 451 183 | 0 | 0 | 441 784 | 0 | 0 |
|   | 1. Подпрограмма "Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения муниципального образования город Новороссийск на 2015 - 2017 годы"\* |
|   |   | 147 300 | 147 300 | 61 800 | 500 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Строительство объектов водоснабжения и канализации\*(прил.1) | 46 928 | 46 928 | 31 428 | 500 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Реконструкция объектов водоснабжения\*(прил.1) | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения\*(прил.1) | 29 572 | 29 572 | 8 572 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Проектные работы по объектам водоснабжения\*(прил.1) | 11 900 | 11 900 | 1 900 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Обязательства по объектам прошлых лет\*\* | 39 900 | 39 900 | 19 900 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 2. Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2015-2017 годы"\* |
|   |   | 882 429 | 263 180 | 115 912 | 25 038 | 58 047 | 64 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Очистные сооружения по очистке дренажных вод по ул. Черняховского производительностью 60м3/час (кредиторская задолженность) | 11 117 | 11 117 | 11 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Очистные сооружения по очистке дренажных вод по ул. Черняховского производительностью 60м3/час. Наращивание ж/б стены | 2 685 | 2 685 | 0 | 0 | 0 | 2 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Водоснабжение и водоотведение жилых домов литер 57 и литер 59 по ул. Анапское шоссе, г. Новороссийск (кредиторская задолженность) | 14 740 | 14 740 | 14 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Реконструкция Неберджаевского водохранилища | 546 178 | 65 360 | 0 | 7 313 | 58 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Устройство дополнительного паводкого водосброса на Неберджаевском водохранилище, расположенном в границах г. Новороссийск Краснодарского края. Декларация безопасности Неберджаевского водохранилища (проектирование доподнительного паводкого водосброса) | 1 442 | 1 442 | 1 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Проведение экспертизы строительных работ по Неберджаевскому водохранилищу | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Техническое перевооружение котельной для отопления административного здания и СОШ №31 по ул. Школьная,1 в с. Глебовка. Распределительный газопровод среднего давления. | 560 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Газоснабжение района Минное поле  | 4 771 | 4 771 | 3 000 | 0 | 0 | 1 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Газоснабжение Новороссийского района\* (прил.2) | 29 350 | 29 350 | 4 350 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Газоснабжение индивидуальной жилой застройки района Золотой рыбки, ограниченной территорией с.Цемдолина и с.Борисовка г.Новороссийска  | 36 030 | 2 925 | 2 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Газопровод высокого давления от ГГРП с. Абрау-Дюрсо до ГРП х. Камчатка  | 24 552 | 20 285 | 4 000 | 16 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Газоснабжение Юго-Западной части с. Гайдук (КФХ "Молоко") | 54 180 | 12 662 | 12 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13 | Капитальный ремонт городской бани по ул. Сипягина,4. Установка пандуса.  | 27 100 | 6 903 | 6 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт городской бани по ул. Сипягина,4 (кредиторская задолженность) | 887 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14 | Проектные работы\*(прил.2) | 19 114 | 19 114 | 5 700 | 0 | 0 | 13 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15 | Электронный информационный щит на очистных сооружениях в районе пляжа "Нептун" | 400 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16 | Технологические присоединения к сетям электроснабжения | 56 179 | 19 959 | 5 000 | 0 | 0 | 14 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17 | Снос аварийного жилого дома по ул. Арского, дом 55  | 223 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.18 | Наружное электроснабжение к детскому саду по ул. Индустриальная | 1 500 | 356 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.19 | Строительство пункта уничтожения биологических отходов по адресу: г.Новороссийск, с.Глебовская, МУП "Полигон"(краевая субвенция) | 1 440 | 1 440 | 0 | 1 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.20 | Канализационный коллектор от очистных сооружений с. Гайдук до КНС-7 в г. Новороссийске (инструментальное обследование КНС-7, гидрометереологические изыскания) | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.21 | Создание комплекса очистных сооружений для водоотведения очистки сточных вод в урочище Широкая Балка  | 366 | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.22 | Наружное освещение по ул. Южной от пр. Ленина до ул. Пионерской г. Новороссийск (1 этап) | 14 500 | 9 538 | 3 184 | 0 | 0 | 6 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наружное освещение по ул. Южной от пр. Ленина до ул. Пионерской г. Новороссийск (1 этап) (кредиторская задолженность) | 2 720 | 2 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.23 | Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам | 7 599 | 7 599 | 7 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.24 | Обязательства по объектам прошлых лет\*\* | 26 459 | 26 459 | 26 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 3. Подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство объектов муниципального образования город Новороссийск на 2015-2017 годы"\* |
|   |   | 858 995 | 507 512 | 240 282 | 0 | 0 | 238 615 | 0 | 0 | 28 615 | 0 | 0 |
| 3.1 | Устройство кругового движения по ул. Видова - ул. Луначарского. Перенос опор. | 27 300 | 14 740 | 4 440 | 0 | 0 | 10 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Благоустройство ул. Южной от ул. Пионерской до проспекта Ленина в г. Новороссийске (в том числе Бульвар) | 64 367 | 31 607 | 13 107 | 0 | 0 | 18 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство ул. Южной от ул. Пионерской до проспекта Ленина в г. Новороссийске (в том числе Бульвар) (кредиторская задолженнсть) | 4 454 | 4 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Реконструкция ул. Герцена от ул. Луначарского до ул. Старотобольской (от ул. Рязанской до ул. Камской) г.Новороссийск ( в том числе электрика) | 155 539 | 93 360 | 23 546 | 0 | 0 | 53 530 | 0 | 0 | 16 284 | 0 | 0 |
| Реконструкция ул. Герцена от ул. Луначарского до ул. Старотобольской (от ул. Рязанской до ул. Камской) г.Новороссийск (кредиторская задолженность) | 2 467 | 2 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Капитальный ремонт ул. Свободы, от ул. Видова до ул. Ботылева (кредиторская задолженность) | 14 296 | 7 108 | 7 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Корректировка проекта комплексного благоустройства и реконструкции ул. Набережной в районе от Циркульного схода до границ мемориала "Малая земля" | 282 205 | 111 000 | 5 000 | 0 | 0 | 93 669 | 0 | 0 | 12 331 | 0 | 0 |
| Строительство Набережной им. Адмирала Серебрякова на территории яхт-клуба (Разборка зданий) | 809 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство Набережной им. Адмирала Серебрякова на территории яхт-клуба (Устройство свай) | 7 389 | 7 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство Набережной им. Адмирала Серебрякова. 4-я очередь | 25 564 | 25 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Берегоукрепление Набережной в районе ресторана Эники-Беники, кафе "Конь и дельфин" и строящегося храма г.Новороссийска | 2 115 | 2 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корректировка проекта комплексного благоустройства и реконструкции ул. Набережной в районе от Циркульного схода до границ мемориала "Малая земля"(кредиторская задолженность)  | 6 384 | 6 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Реконструкция ул. Победы в границах от ул. Свободы до ул. Рубина в г. Новороссийск | 65 000 | 43 660 | 19 160 | 0 | 0 | 24 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция ул. Победы в границах от ул. Свободы до ул. Рубина в г. Новороссийск (кредиторская задолженность) | 5 673 | 5 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Реконструкция и расширение ул.Видова от ул.Тобольской до ул. Кутузовской в г. Новороссийск (1 этап) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | Строительство автодороги "Обход 13 мкр." | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 | Ремонт автомобильного моста в п. Дюрсо (привлеченные средства ОАО "Черномортранснефть" в размере 10 000 т.р.) | 10 000 | 364 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | Капитальный ремонт парка им. Ленинского комсомола (привлеченные средства ОАО "Черномортранснефть" в размере 45 400 т.р.) | 45 400 | 45 400 | 45 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 | ПИР Обход 13-го жилого микрорайона г. Новороссийска | 450 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.12 | Проектирование дорожной развязки на автомобильной трассе М-25 "Новороссийск-порт "Кавказ" на пересечении ул.Ленина, ул.Горького, ул.Видова | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.13 | Автомобильная дорога по ул.Пионерской от ул. Южной до ул. Мурата Ахеджака( ПИР) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.14 | Реконструкция и расширение ул. Видова от ул. Тобольской до ул. Кутузовской. Ливневая канализация (ул. Социалистическая) | 594 | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.15 | Городское кладбище в районе с. Борисовка в г. Новороссийске | 101 500 | 12 470 | 7 700 | 0 | 0 | 4 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.16 | Устройство подъезной дороги по ул.Садовая от ул.Ленина до ул.Героев | 4 982 | 4 982 | 4 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.17 | Проектные работы\* (прил.3) | 22 092 | 22 092 | 12 092 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.18 | Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам | 17 406 | 17 406 | 4 754 | 0 | 0 | 12 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.19 | Обязательства по объектам прошлых лет\*\* | 47 064 | 47 064 | 36 370 | 0 | 0 | 10 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 4. Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск на 2015-2017 годы"\* |
|   |   | 2 174 585 | 748 215 | 106 281 | 165 380 | 0 | 63 385 | 0 | 0 | 413 169 | 0 | 0 |
| 4.1 | Строительство "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Новороссийске (Дворец олимпийских видов спорта "Черноморский" в г. Новороссийск)" | 1 462 995 | 455 169 | 22 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 413 169 | 0 | 0 |
| 4.2 | Дворец олимпийских видов спорта "Черноморский" в г. Новороссийске. Корректировка. Электроснабжение(встроенная трансформаторная подстанция) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Строительство "Футбольное поле с искусственным покрытием по пр. Ленина, 97 в г. Новороссийске" | 59 893 | 32 960 | 3 693 | 0 | 0 | 29 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство "Футбольное поле с искусственным покрытием по пр. Ленина, 97 в г. Новороссийске" (кредиторская задолженность) | 10 774 | 10 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Детский сад на 240 мест в по ул. Котовского в ст. Натухаевская, г. Новороссийск. Проектирование наружных сетей (водоснабжения, газоснабжения, связи, хоз.бытовая и ливневая канализации) | 180 000 | 1 377 | 1 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 | Детское дошкольное учреждение на 230 мест по ул. Садовая,66а в ст.Раевская, г.Новороссийск | 174 084 | 174 084 | 8 704 | 165 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 | Детский сад на 280 мест в 13 микрорайоне, г. Новороссийск | 208 000 | 9 210 | 9 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство ограждения к детскому саду на 280 мест в 13 микрорайоне, г. Новороссийск | 910 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | Общеобразовательная школа на 1101 место по ул. Видова в 13 мкр. г.Новороссийска | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 | Строительство очистных сооружений д/с №18 с.Глебовское. Дополнительные работы. | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9 | Проектирование крытого манежа конно-спортивной школы в ст. Раевская | 3 000 | 2 864 | 500 | 0 | 0 | 2 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10 | Корректировка сметной документации по объекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Новороссийске (Дворец олимпийских видов спорта "Черноморский" в г. Новороссийск)" | 636 | 636 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11 | Проектные работы\*(прил.4) | 625 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.12 | Общеобразовательная школа на 1101 место по ул. Видова в 13 мкр. г.Новороссийска (ПИР) | 23 890 | 19 344 | 12 651 | 0 | 0 | 6 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.13 | Ремонт эвакуационного пункта в п. Верхнебаканский, г. Новороссийск | 1 514 | 1 314 | 1 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.14 | Реконструкция СОШ №23 в с.Гайдук г. Новороссийска с доведением общей вместимости до 850 мест (ПИР) | 23 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.15 | Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам | 7 213 | 7 213 | 2 152 | 0 | 0 | 5 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.16 | Обязательства по объектам прошлых лет\*\* | 29 385 | 29 385 | 29 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Примечание:*  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| *\*Подробная расшифровка расходов по объектам определяется заказчиком и утверждается курирующим заместителем главы муниципального образования город Новороссийск* |   |   |
| *\*\*Переходящие объекты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| И.о.руководителя МКУ <<Управление строительства>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | А.В. Тараскин |

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК НА 2015-2017 ГОДЫ»

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

* 1. Водоснабжение города осуществляется от следующих источников:
		1. Неберджаевский водопровод, средней мощностью 22,5 тыс. м3 в сутки подвержен сезонному регулированию, что вынуждает экономить воду в засушливый период.
		2. Пенайский каптажный водозабор в районе 11 км Сухумского шоссе мощностью от 0,5 тыс. м3 в сутки (в летний период), до 25,0 тыс. м3 в сутки (зимой).
		3. Троицкий групповой водопровод в районе ст. Троицкой Крымского района подаёт городу Новороссийску 100-105 тыс. м3 в сутки.
		4. Локальные водоисточники «Баканский», «Калина», «Раевский», «Семигорский», с. Борисовка, с. Васильевка, с. Глебовка обеспечивают водоснабжение сельской местности.
	2. Централизованную систему подачи и распределения воды в силу значительных перепадов высот составляют 35 локальных зон. Она включает 679,6 км водопроводных сетей. Водой обеспечивается 226,6 тысяч человек, в том числе - 66,5 тысяч человек в районах индивидуальной застройки.
	3. Проблема водоснабжения в муниципальном образовании город Новороссийск является одной из наиболее острых социальных задач.
	4. Отсутствие бесперебойного и круглосуточного водоснабжения муниципального образования город Новороссийск сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает инвестиционную привлекательность территорий, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер.
	5. Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов водоснабжения в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.
	6. Реализация мероприятий подпрограммы и эффективное использование местного бюджета невозможно без применения программно-целевого метода, который позволит объединить ее отдельные мероприятия, консолидировать бюджетные (разных уровней) и внебюджетные источники финансирования, добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации водоснабжения муниципального образования, создании благоприятного инвестиционного климата.
	7. Мероприятия подпрограммы имеют межотраслевой характер. Задачи, решаемые подпрограммой, находятся в компетенции различных управлений и отделов администрации муниципального образования город Новороссийск, организаций, предприятий и населения, поэтому реализация мероприятий требует их четкого взаимодействия.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными целями и задачами подпрограммы являются:

* 1. Комплексное развитие водоснабжения муниципального образования город Новороссийск.
	2. Формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новороссийск посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата в реализации проектов, обеспечивающих достижение устойчивых темпов развития экономики внутригородских районов и сельских округов, повышения жизненного уровня населения.
	3. Наращивание темпов водоснабжения с учетом максимальной загрузки действующих водопроводов, расширение водопроводных сетей.
	4. Закрепление имеющихся и привлечение в город и сельскую местность дополнительных рабочих кадров.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

3.1. Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.

3.2. Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями главы муниципального образования город Новороссийск.

3.3. Мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

4. Механизм реализации мероприятий подпрограммы

4.1. Финансированию подлежат включенные в муниципальную подпрограмму водоснабжения объекты при условии наличия не менее 40 домовладений в районе проектирования, добровольного участия не менее 70 процентов собственников индивидуальных жилых домовладений (квартир, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства), находящихся в границах проекта строительства водопровода и размещения объекта в границах муниципального образования город Новороссийск. Заказчиком строительства выступает администрация муниципального образования город Новороссийск в лице МКУ «Управление строительства».

4.2. Привлечение средств граждан для софинансирования мероприятий по строительству водопроводных сетей осуществляется на основании договора пожертвования. В данном договоре указывается конкретное направление использования средств.

4.3. Согласие граждан на участие в софинансировании строительства водопроводов в рамках данной подпрограммы оформляется протоколом решения общего собрания граждан с указанием общей суммы средств, привлекаемых за счет населения и пофамильный список с личными подписями граждан о согласии софинансировать строительство объекта. Протокол решения общего собрания граждан заверяется главой администрации внутригородского района или сельского округа и скрепляется печатью.

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня водоснабжения муниципального образования город Новороссийск.

Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств будет обеспечена за счет:

* исключения возможности нецелевого использования средств;
* возможности привлечения федеральных и краевых средств, средств компаний и частного капитала в проекты строительства.

6. Критерии выполнения подпрограммы

Критериями оценки выполнения подпрограммы являются:

* протяженность построенных водопроводов;
* количество водопотребителей;
* рост уровня водоснабжения муниципального образования.

И.о.руководителя МКУ

«Управление строительства» А.В. Тараскин

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК НА 2015-2017 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы: | «Обеспечение устойчивой работы объектов водоснабжения и канализации муниципального образования город Новороссийск» |
| Основание для разработки подпрограммы: | [Федеральный закон РФ № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».](http://resenergo.ru/?p=299)  |
| Разработчик подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |
| Координатор подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |
| Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства»,Администрации внутригородских районов муниципального образования город Новороссийск. |
| Источники финансирования подпрограммы: | Объемы финансирования мероприятий подпрограммы на 2015 - 2017 годы составляют – 147 300 тыс. рублей, в том числе предусмотрено на 2015 год – 61 800 тыс. рублей, на 2016 год – 85 000 тыс. рублей, на 2017 год – 0 рублей. Средства федерального бюджета будут уточняться в процессе реализации мероприятий, исходя из складывающейся ситуации на очередной финансовый год. |  |
| Цели и задачи подпрограммы: | Комплексное развитие водоснабжения муниципального образования город Новороссийск;Формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новороссийск посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата в реализации проектов, обеспечивающих достижение устойчивых темпов развития экономики внутригородских районов и сельских округов, повышения жизненного уровня населения;Наращивание темпов водоснабжения с учетом максимальной загрузки действующих водопроводов, расширение водопроводных сетей. |

И.о.руководителя МКУ

«Управление строительства» А.В. Тараскин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6 |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНЫ |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  | постановлением администрации |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципального образования |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  | город Новороссийск |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  | от <<\_\_\_\_>>\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_ |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ <<ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК НА 2015 - 2017 ГОДЫ>> |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сметная стоимость (тыс.руб.) | Объем финансирования (тыс. руб.) | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  |
|   |   | 147 300 | 147 300 | 61 800 | 500 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Строительство объектов водоснабжения и канализации\*(прил.1) | 46 928 | 46 928 | 31 428 | 500 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Реконструкция объектов водоснабжения\*(прил.1) | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения\*(прил.1) | 29 572 | 29 572 | 8 572 | 0 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Проектные работы по объектам водоснабжения\*(прил.1) | 11 900 | 11 900 | 1 900 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Обязательства по объектам прошлых лет\*\* | 39 900 | 39 900 | 19 900 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| *Примечание:*  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *\*Перечень объектов уточняется и утверждается главой муниципального образования город Новороссийск* |
| *\*\*Переходящие объекты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *\*\*\*Подробная расшифровка по объектам уточняется (участие в краевых программах)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И.о.руководителя МКУ <<Управление строительства>> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.В. Тараскин |

Приложение № 7

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК НА 2015-2017 ГОДЫ»

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

* 1. В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства.
	2. Проблема газификации в муниципальном образовании город Новороссийск является одной из наиболее острых социальных задач.
	3. Отсутствие сетевого газа в 5 населенных пунктах муниципального образования (х.Дюрсо, х.Камчатка, п.Лесничество Абрау-Дюрсо, с.Федотовка, с.Широкая Балка), а также неполная газификация иных сельских округов и внутригородских районов сдерживает развитие социальной инфраструктуры, значительно уменьшает инвестиционную привлекательность территорий, способствует ежегодному увеличению эксплуатационных затрат социальной и коммунальной сфер.
	4. Реализация подпрограммы позволит обеспечить рост темпов газификации в муниципальном образовании, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации населенных пунктов будет создана база по снабжению коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.
	5. Реализация мероприятий подпрограммы и эффективное использование местного бюджета невозможно без применения программно-целевого метода, который позволит объединить ее отдельные мероприятия, консолидировать бюджетные (разных уровней) и внебюджетные источники финансирования, добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации газификации населенных пунктов, создании благоприятного инвестиционного климата.
	6. Мероприятия подпрограммы имеют межотраслевой характер. Задачи, решаемые подпрограммой, находятся в компетенции различных управлений и отделов администрации муниципального образования город Новороссийск, организаций, предприятий и населения, поэтому реализация мероприятий требует их четкого взаимодействия.
	7. В результате газификации муниципального образования город Новороссийск будет создана база по снабжению граждан, коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.
	8. На сегодняшний день теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы Новороссийской группы населенных пунктов осуществляется от 74 муниципальных котельных (в том числе городских и поселковых). Общий расход тепла на жилищные и социальные нужды для города составит 455,74 Гкал/час. Это и есть полная нагрузка по теплу на текущий момент.
	9. Объекты теплоснабжения имеют очень высокую степень износа. Техническая возможность присоединения новых нагрузок отсутствует. Износ тепловых сетей составляет 65%, износ теплотехнического оборудования – 68%. Проведя анализ существующего состояния системы теплоснабжения города, можно сделать вывод, что для дальнейшего развития застройки различного назначения требуется серьезная реконструкция всех существующих систем теплоснабжения и достройка дополнительных источников тепла, а также магистральных и внутриквартальных тепловых сетей.
	10. Ориентировочная проектная нагрузка по теплу для Новороссийской группы населенных пунктов в 2030 году составит 955 Гкал/час, что говорит о необходимости ввода дополнительных генерирующих мощностей по теплу в размере ~ 500-520 Гкал/час. Данную дополнительную потребность в тепловой энергии предполагается обеспечить:

за счет строительства новых тепловых источников – 250 Гкал/час;

за счет реконструкции существующих тепловых источников ~ 180 Гкал/час;

за счет установки автономных тепловых источников ~ 70-90 Гкал/час.

* 1. Производительность действующих муниципальных котельных, отапливающих жилой фонд и объекты социальной сферы, вс. Мысхако на сегодняшний день составляет 4,07 Гкал/ч. К 2030 г. потребность в тепловой энергии будет составлять 7,8 Гкал/ч.
	2. В п. Верхнебаканский производительность действующих муниципальных котельных составляет 4,3 Гкал/ч, производственных котельных – 13,8 Гкал/ч. К 2030 г. потребность в тепловой энергии для жилого фонда и объектов социальной сферы будет составлять 7,6 Гкал/ч и обеспечиваться от вновь проектируемых котельных.
	3. х. Убых и х. Горный на текущий момент не имеют на своей территории ни муниципальных, ни производственных котельных. К 2030 году потребность в тепловой энергии для жилого фонда и объектов социальной сферы будет составлять для х. Убых– 2,4 Гкал/ч, для х. Горный – 0,5 Гкал/ч и обеспечиваться от котельных, проектируемых в данных населенных пунктах.
	4. В с. Абрау-Дюрсо производительность действующих муниципальных котельных составляет 2,51 Гкал/ч. К 2030 г. потребность в тепловой энергии для жилого фонда и объектов социальной сферы будет составлять 7,8 Гкал/ч и обеспечиваться от вновь проектируемых котельных.
	5. с. Южная Озереевка, с. Северная Озереевка, х. Камчатка, с. Васильевка на текущий момент не имеют на своей территории ни муниципальных, ни производственных котельных. К 2030 г. потребность в тепловой энергии для жилого фонда и объектов социальной сферы будет составлять с. Южная Озереевка – 6,5 Гкал/ч, с. Северная Озереевка – 7,3 Гкал/ч, х. Камчатка –0,1 Гкал/ч, с. Васильевка – 0,3 Гкал/ч и обеспечиваться от котельных, проектируемых в данных населенных пунктах.
	6. Производительность действующих муниципальных котельных, отапливающих жилой фонд и объекты социальной сферы, в с. Глебовское на сегодняшний день составляет 1,02 Гкал/ч. К 2030 г. потребность в тепловой энергии будет составлять 2,4 Гкал/ч. Дополнительная нагрузка будет покрываться автономными котельными.
	7. с. Большие хутора, п. Лесничество Абрау-Дюрсо, х. Дюрсо на сегодняшний день не имеют на своей территории ни муниципальных, ни производственных котельных. К 2030 г. потребность в тепловой энергии для жилого фонда и объектов социальной сферы будет составлять с. Большие хутора – 1,3 Гкал/ч, п. Лесничество Абрау-Дюрсо – 0,5 Гкал/ч, х. Дюрсо – 5,2 Гкал/ч и обеспечиваться от котельных, проектируемых в данных населенных пунктах.
	8. с. Широкая балка, с. Федотовка на сегодняшний день не имеют на своей территории ни муниципальных, ни производственных котельных. К 2030 г. потребность в тепловой энергии для жилого фонда и объектов социальной сферы будет составлять с. Широкая балка – 0,8 Гкал/ч, с. Федотовка – 2,9 Гкал/ч и обеспечиваться от котельных, проектируемых в данных населенных пунктах.
	9. Производительность действующих муниципальных котельных, отапливающих жилой фонд и объекты социальной сферы, в ст. Раевская на сегодняшний день составляет 2,08 Гкал/ч. К 2030 г. потребность в тепловой энергии будет составлять 12,8 Гкал/ч. Дополнительная нагрузка будет покрываться вновь проектируемыми котельными.
	10. В ст. Натухаевская производительность действующих муниципальных котельных составляет 1,3 Гкал/ч. К 2030 г. потребность в тепловой энергии для жилого фонда и объектов социальной сферы будет составлять 4,5 Гкал/ч. Дополнительная нагрузка будет покрываться вновь проектируемыми котельными и частично автономными.
	11. Производительность действующих муниципальных котельных, отапливающих жилой фонд и объекты социальной сферы, в х. Семигорский на сегодняшний день составляет 2,2 Гкал/ч. К 2030 г. потребность в тепловой энергии будет составлять 3,6 Гкал/ч и обеспечиваются от вновь проектируемых котельных.
	12. х. Ленинский путь, х. Победа на сегодняшний день не имеют на своей территории ни муниципальных, ни производственных котельных. К 2030 году потребность в тепловой энергии для жилого фонда и объектов социальной сферы будет составлять х. Ленинский путь – 0,4 Гкал/ч, х. Победа – 0,3 Гкал/ч и обеспечиваться от котельных, проектируемых в данном муниципальном образовании
	13. Город Новороссийск в настоящее время снабжается электроэнергией от подстанции «Кирилловская» 220/110/35-6, связанной по линии 220 кВ с подстанцией «Крымская».
	14. Практически все ПС 35-110 кВ г. Новороссийск перегружены, и техническая возможность для присоединения новых нагрузок отсутствует. Необходимо осуществление ряда мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых объектов. В целях более рационального использования городской территории, улучшения условий проживания, а также с учетом стихийных бедствий рекомендуется воздушные ЛЭП 110-220кв постепенно переводить в кабельное исполнение.
	15. Электрическая нагрузка г. Новороссийск к 2020 году составит 411,6 МВт, из них реализация инвестиционных проектов составляет 296,3 МВт, жилищно-коммунальное хозяйство 115,3 МВт.
	16. Для обеспечения перспективных нагрузок необходима реализация мероприятий по реконструкции и новому строительству объектов внешнего электроснабжения по г. Новороссийск, а также предполагается строительство нового тепло- и энергоисточника (ТЭЦ). Полная мощность вновь проектируемой ТЭЦ на полное развитие составляет 250 МВт по выработке электрической энергии и 250 МВт по выработке тепловой энергии. Размещение новой ТЭЦ предусматривается в районе очистных сооружений, находящихся в п. Алексино
	17. Энергоснабжение с. Мысхако к 2030 году предполагается производить от проектируемой ПС «Мысхако» 110/10.
	18. Энергообеспечение п. Верхнебаканский на сегодняшний день осуществляется от ПС «Тоннельная» 110/35/6. К 2030 году предусматривается строительство ПС «Первомайская» 110/10 с целью удовлетворения потребностей п. Верхнебаканский, х. Горный.
	19. Вс. Абрау-Дюрсо энергоснабжение осуществляется от ПС «Солнечная» 110/35/10 и ПС «Абрау-Дюрсо» 35/10/6. К 2030 году предусматривается строительство ПС «Брют» 110/10 в с. Абрау-Дюрсо для энергообеспечения с. Абрау-Дюрсо, с. Южная Озереевка, с. Северная Озереевка, х. Камчатка, с. Глебовское, с. Васильевка, х. Дюрсо, с. Большие хутора, п. Лесничество Абрау-Дюрсо.
	20. Обеспечение с. Широкая балка, с. Федотовка электроэнергией к 2030 году будет осуществлено от проектируемой ПС «Широкая балка» 110/10.
	21. ПС «Раевская» 110/10, а также ПС «ст. Раевская» 35/6 осуществляют обеспечение нагрузок ст. Раевская и х. Убых как на сегодняшний день, так и к 2030 г.
	22. Энергоснабжение ст. Натухаевская и х. Победа к 2030 году предполагается производить от проектируемой ПС «Натухаевская» 110/10.
	23. Обеспечение х. Семигорский, х. Ленинский путь электроэнергией к 2030 г. будет осуществлено от проектируемой ПС «Семигорская» 35/10.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными целями и задачами подпрограммы являются:

2.1. Комплексное развитие газификации, электроснабжения и теплоснабжения муниципального образования город Новороссийск.

2.2. Формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новороссийск посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата в реализации проектов, обеспечивающих достижение устойчивых темпов развития экономики внутригородских районов и сельских округов, повышения жизненного уровня населения.

2.3. Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для достижения 100-процентной газификации муниципального образования город Новороссийск природным газом.

2.4. Наращивание темпов электроснабжения с учетом максимальной загрузки действующих водопроводов, расширение водопроводных сетей.

2.5. Наращивание темпов теплоснабжения.

2.6. Закрепление имеющихся и привлечение в сельскую местность дополнительных рабочих кадров.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

3.1. Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.

3.2. Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями главы муниципального образования город Новороссийск.

3.3. Мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

4. Механизм реализации мероприятий подпрограммы

4.1. Финансированию подлежат объекты при условии добровольного участия не менее 70 процентов собственников домовладений (квартир, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства), находящихся в границах проекта строительства газопровода. Заказчиком строительства выступает администрация муниципального образования город Новороссийск в лице МКУ «Управление строительства».

4.2. Привлечение средств граждан для софинансирования мероприятий по строительству уличных газораспределительных сетей осуществляется на основании договора пожертвования. В данном договоре указывается конкретное направление использования средств.

4.3. Согласие граждан на участие в софинансировании строительства газопроводов в рамках данной Программы оформляется протоколом решения общего собрания граждан с указанием общей суммы средств, привлекаемых за счет населения и пофамильный список с личными подписями граждан о согласии софинансировать строительство объекта. Протокол решения общего собрания граждан заверяется главой внутригородского района или сельского округа и скрепляется печатью.

4.4. Для участия в подпрограмме администрация внутригородского района или сельского округа направляет в МКУ «Управление строительства» в срок не позднее 1 октября года предшествующего включению в программу следующие документы:

4.4.1. Пояснительная записка с указанием социальной значимости объекта подписанная главой администрации внутригородского района или сельского округа и скрепленная печатью.

4.4.2. Справка о количестве индивидуальных жилых домовладений (квартир, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства) в заявленном районе подписанная главой администрации внутригородского района или сельского округа и скрепленная печатью.

4.4.3. Копия протокола решения общего собрания граждан с указанием общей суммы средств, привлекаемых за счет населения и пофамильный список с личными подписями граждан о согласии софинансировать строительство объекта, заверенная главой администрации внутригородского района или сельского округа и скрепленная печатью.

4.4.4. Справка о наличии возможности подключения к существующим сетям газоснабжения, выданная ресурсоснабжающей организацией.

4.4.5. Заявление на вступление в программу подписанное главой администрации внутригородского района или сельского округа.

4.5. Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.

4.6. Эффективность реализации подпрограммы и использование выделенных на нее средств будет обеспечена за счет:

* 4.6.1. Исключения возможности нецелевого использования средств.

4.6.2. Возможности привлечения федеральных и краевых средств, средств компаний и частного капитала в проекты строительства.

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня газификации, электроснабжения и теплоснабжения муниципального образования город Новороссийск.

Эффективность реализации подпрограммы и использование выделенных на нее средств будет обеспечена за счет:

* исключения возможности нецелевого использования средств;
* возможности привлечения федеральных и краевых средств, средств компаний и частного капитала в проекты строительства газификации.

6. Критерии выполнения подпрограммы

Критериями оценки выполнения подпрограммы являются:

* протяженность построенных газопроводов;
* количество газифицируемых домов (квартир);
* рост уровня газификации муниципального образования;
* протяженность построенных ЛЭП;
* количество потребителей электроэнергии;
* рост уровня электроснабжения муниципального образования;
* количество введенных котельных;
* протяженность построенных теплотрасс;
* количество теплопотребителей;
* рост уровня водоснабжения муниципального образования

И.о.руководителя МКУ

«Управление строительства» А.В. Тараскин

Приложение № 8

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК НА 2015-2017 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы: | «Обеспечение инженерной инфраструктурой объектов муниципального образования город Новороссийск на 2015-2017 годы» |
| Основание для разработки подпрограммы: | Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в муниципальном образовании город Новороссийск на 2015 - 2017 годы»;Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» |
| Разработчик подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |
| Координатор подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |
| Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства»,Администрации внутригородских районов муниципального образования город Новороссийск |
| Источники финансирования подпрограммы: | Объемы финансирования мероприятий подпрограммы на 2015-2017 годы составляют – 263 180 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета предусмотрено на 2015 год – 115 912 тыс. рублей, на 2016 год – 64 183 тыс. рублей.  |  |
| Цели и задачи подпрограммы: | Комплексное развитие газификации, теплоснабжения и электроснабжения муниципального образования город Новороссийск;Формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новороссийск посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата в реализации проектов, обеспечивающих достижение устойчивых темпов развития экономики внутригородских районов и сельских округов, повышения жизненного уровня населения;Наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для достижения 100-процентной газификации муниципального образования город Новороссийск природным газом.Наращивание темпов теплоснабжения и электроснабжения. |

И.о.руководителя МКУ

«Управление строительства» А.В. Тараскин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | Приложение № 9 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | УТВЕРЖДЕНЫ |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | постановлением администрации |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | муниципального образования |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | город Новороссийск |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | от <<\_\_\_>>\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_ |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ <<ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК НА 2015-2017 ГОДЫ>> |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Наименование мероприятия | Сметная стоимость (тыс.руб.) | Объем финансирования (тыс. руб.) | 2015 | 2016 | 2017 |
| местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |
|   | 882 429 | 263 180 | 115 912 | 25 038 | 58 047 | 64 183 | 0 | 0 |   |   |   |
| Очистные сооружения по очистке дренажных вод по ул. Черняховского производительностью 60м3/час (кредиторская задолженность) | 11 117 | 11 117 | 11 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очистные сооружения по очистке дренажных вод по ул. Черняховского производительностью 60м3/час. Наращивание ж/б стены | 2 685 | 2 685 | 0 | 0 | 0 | 2 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение и водоотведение жилых домов литер 57 и литер 59 по ул. Анапское шоссе, г. Новороссийск (кредиторская задолженность) | 14 740 | 14 740 | 14 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция Неберджаевского водохранилища | 546 178 | 65 360 | 0 | 7 313 | 58 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство дополнительного паводкого водосброса на Неберджаевском водохранилище, расположенном в границах г. Новороссийск Краснодарского края. Декларация безопасности Неберджаевского водохранилища (проектирование доподнительного паводкого водосброса) | 1 442 | 1 442 | 1 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение экспертизы строительных работ по Неберджаевскому водохранилищу | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническое перевооружение котельной для отопления административного здания и СОШ №31 по ул. Школьная,1 в с. Глебовка. Распределительный газопровод среднего давления. | 560 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газоснабжение района Минное поле | 4 771 | 4 771 | 3 000 | 0 | 0 | 1 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газоснабжение Новороссийского района\* (прил.2) | 29 350 | 29 350 | 4 350 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газоснабжение индивидуальной жилой застройки района Золотой рыбки, ограниченной территорией с.Цемдолина и с.Борисовка г.Новороссийска  | 36 030 | 2 925 | 2 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газопровод высокого давления от ГГРП с. Абрау-Дюрсо до ГРП х. Камчатка (привлеченные средства 3 475+75 т.р.) | 24 552 | 20 285 | 4 000 | 16 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газоснабжение Юго-Западной части с. Гайдук (КФХ "Молоко") | 54 180 | 12 662 | 12 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт городской бани по ул. Сипягина,4. Установка пандуса  | 27 100 | 6 903 | 6 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт городской бани по ул. Сипягина,4 (кредиторская задолженность) | 887 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проектные работы\*(прил.2) | 19 114 | 19 114 | 5 700 | 0 | 0 | 13 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электронный информационный щит на очистных сооружениях в районе пляжа "Нептун" | 400 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические присоединения к сетям электроснабжения | 56 179 | 19 959 | 5 000 | 0 | 0 | 14 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снос аварийного жилого дома по ул. Арского, дом 55  | 223 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наружное электроснабжение к детскому саду по ул. Индустриальная | 1 500 | 356 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство пункта уничтожения биологических отходов по адресу: г.Новороссийск, с.Глебовская, МУП "Полигон"(краевая субвенция) | 1 440 | 1 440 | 0 | 1 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Канализационный коллектор от очистных сооружений с. Гайдук до КНС-7 в г. Новороссийске (инструментальное обследование КНС-7, гидрометереологические изыскания) | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Создание комплекса очистных сооружений для водоотведения очистки сточных вод в урочище Широкая Балка | 366 | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наружное освещение по ул. Южной от пр. Ленина до ул. Пионерской г. Новороссийск (1 этап) | 14 500 | 9 538 | 3 184 | 0 | 0 | 6 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наружное освещение по ул. Южной от пр. Ленина до ул. Пионерской г. Новороссийск (1 этап) (кредиторская задолженность) | 2 720 | 2 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам | 7 599 | 7 599 | 7 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обязательства по объектам прошлых лет\*\* | 26 459 | 26 459 | 26 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| И.о.руководителя МКУ <<Управление строительства>> |   |   |   |   |   |   |   |   | А.В.Тараскин |

Приложение № 10

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК НА 2015-2017 ГОДЫ»

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

* 1. За прошедшие годы накопилось много проблем, связанных с решением задач направленных на развитие дорожной сети, ремонта и реконструкции сетей водоснабжения, социальной инфраструктуры, что немаловажно для города Новороссийска.
	2. В рамках реконструкции улицы Видова, протяженность которой составила – более 2,222 километра, ширина проезжей части – 14,0 м, был выполнен ремонт существующих сетей теплотрассы, водопровода и ливневой канализации, электрических сетей, наружных сетей уличного освещения. Завершение реконструкции улицы позволило создать вторую дорогу с двусторонним движением (по две полосы в каждом направлении), на участке от поворота улиц Луначарского и улицы Свобода, что решило проблему, и позволило равномерно распределить транспортные потоки, с уменьшением нагрузки на Анапское шоссе. В ходе выполнение работ, были освоены денежные средства, в том числе из Федерального бюджета. Затем администрация муниципального образования город Новороссийск намеревается осуществить реконструкции другого участка ул. Видова от ул. Тобольской до ул. Лунанчарского 1,3 км. Проектная сметная документация подготовлена для прохождения государственной экспертизы.
	3. Однако осталась проблема движения транспорта по Анапскому шоссе, от развязки на поселок Абрау - Дюрсо до улицы Тобольской в этом направлении администрация муниципального образования город Новороссийск осуществляет подготовку проектно-сметной документации в рамках строительства объекта: «Обход 13-го жилого микрорайона в г. Новороссийске» (длина – 1,7 км). Затрагивая проблему движения автотранспорта в Приморском районе, силами администрации муниципального образования город Новороссийск осуществляется реконструкция ул. Герцена от ул. Рязанской до ул. Старотобольской, протяженность которой составляет – 1,577 км. В рамках выполнения строительно-монтажных работ выполнятся: перенос сетей водоснабжения, перенос сетей теплоснабжения, в том числе устройство ливневой канализации и устройство подпорных стен, а также устройство пешеходной части из тротуарной плитки.
	4. Центральный район города Новороссийска тоже подвергся изменениям в сфере благоустройства. Это ул. Видова в границах ул. Кутузовская и ул. Свобода (0,67 км, упоминалась ранее в рамках реконструкции), ул. Бирюзова в границах ул. Видова и ул. Победы, где выполнены строительно-монтажные работы по устройству наружного освещения, озеленения, и ремонту дорожного полотна и тротуарного покрытия.
	5. На сегодняшний момент проводится ремонт ул. Свободы в границах ул. Видова и ул. Ботылева, протяженность которой составляет – 755 метров, где предусмотрен ремонт пешеходной части с устройство тротуарной плитки, в том числе с устройством парковочных мест для автотранспорта. Также администрация муниципального образования город Новороссийск намеревается произвести реконструкцию наружного уличного освещения и устройство озеленения на указанном объекте. Ремонт дорожного полотна был выполнен в рамках краевой целевой программы. Данная улица является связывающей артерией с. Широкая балка, где интенсивность движения максимальна, что создает заторы в «час пик». Соответственно встала задача произвести капитальный ремонт ул. Ботылева от ул. Свободы до ул. Осоавиахима, дальше по маршруту – ул. Осоавиахима от ул. Ботылева до ул. Харьковской.
	6. В Центральном районе осуществляется ремонт ул. Победы в границах ул. Бирюзова и ул. Новороссийской республики, (участок от ул. Бирюзова до ул. Свободы – сдан в эксплуатацию, протяженность 180 п.м.). В рамках инвестиционной площадки и выполнение строительно-монтажных работ выполняются работы по устройству подпорных стен, переноса сетей водоснабжения и теплоснабжения. Также осуществляются работы по устройству наружного уличного освещения. Реконструкция данной улицы позволит изменить облик центральной улицы, а также даст возможность для развития инвестиций в рамках строительства многоэтажный жилых зданий.
	7. Также необходимо реализовать планы по капитальному ремонту ул. Кутузовской в границах ул. Советов и ул. Видова, что улучшит пропускную способность данного участка.
	8. Острая обстановка сложилась в Южном районе города, где уже на сегодняшний момент проводится благоустройство ул. Южной от проспекта Дзержинского до проспекта Ленина (1 этап от ул. Пионерской до проспекта Ленина), где предусмотрено устройство дорожного полотна, с устройством наружных сетей освещения, в том числе устройство контактной троллейбусной сети, озеленения. Также проектом предусмотрено устройство подпорных стен и пешеходной зоны с устройством тротуарной плитки. Эти мероприятия позволят ввести в эксплуатацию комплекс жилых домов, строительство которых осуществляется компаниями – ООО «ОБД ИНВЕСТ» и ООО «Служба заказчика ПИК», где инвестиционная составляющая указанных компаний в благоустройстве ул. Южной присутствует. Протяженность объекта составляет 1114 метров, и позволит увеличить порождения транспортного потока в границах проспекта Дзержинского и проспекта Ленина, с устройством контактной троллейбусной сети.
	9. Не оставлен без внимания проспект Ленина в границах ул. Куникова до ул. Героев Десантников, (участок 1,2,3 очереди проспекта Ленина до ул. Исаева – закончен, протяженность составляет - 1,4 км), где решилось много задач и проблем по предотвращению образованию заторов и организации движения с многополосным движением.
	10. Осталась проблема движения транспорта на пересечении ул. Куникова и проспекта Дзержинского, где принято решение об обустройстве кругового движения. Исходные данные для предпроектных работ собираются, в том числе технические условия на перенос сетей инженерно-технического обеспечения и организацию дорожного движения с устройством надземных пешеходных переходов. Также в планах строительство кругового движения на пересечении ул. Видова и ул. Луначарского, эти мероприятия входят в проект по реконструкции ул. Видова и устройство развязки в районе 13-го микрорайона (пересечение Анапское шоссе и ул. Горького).
	11. Рассматривается вопрос о строительстве еще одного «дублера» Анапского шоссе вдоль жилых комплексов построенных ООО «ОБД-ИНВЕСТ».
	12. В планах администрации муниципального образования город Новороссийск провести строительно-монтажные работы по реконструкции набережной, что позволит увеличить туристические зоны городских улиц и создать дополнительные территории отдыха. В добавлении реализуется строительство переходной скоростной полосы (одна 400 п.м., вторая 600 п.м.) для исполнения обязательств по инвестиционному соглашению дорога «Предгорье», тем самым это позволит ввести в эксплуатацию гольф-деревню и открыть новый привлекательный объект для туризма и отдыха. Вдобавок встали задачи по выполнению капитального ремонта моста в село Дюрсо с осуществлением ремонта автомобильной дороги - с. Абрау - с. Дюрсо.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными целями и задачами подпрограммы являются:

2.1. Формирование условий для стабильного развития дорожной отрасли муниципального образования город Новороссийск.

2.2. Повышение пропускной способности безопасности дорожного движения.

2.3. Развитие дорожной сети для обеспечения движения общественного транспорта муниципального образования город Новороссийск, в том числе и коммерческого.

2.4. Устройство дополнительных мест для парковки автотранспортных средств.

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

3.1. Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.

3.2. Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и постановлениями главы муниципального образования город Новороссийск.

3.3. Мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

4. Механизм реализации мероприятий подпрограммы

4.1. Финансированию подлежат включенные в муниципальную подпрограмму объекты в границах муниципального образования город Новороссийск. Заказчиком строительства выступает администрация муниципального образования город Новороссийск в лице МКУ «Управление строительства».

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.

Эффективность реализации подпрограммы и использование выделенных на нее средств будет обеспечена за счет:

* исключения возможности нецелевого использования средств;
* возможности привлечения федеральных и краевых средств, средств компаний и частного капитала в проекты строительства.

6. Критерии выполнения подпрограммы

Критериями оценки выполнения подпрограммы является:

количество введенных объектов в эксплуатацию, с указанием протяженности, количеством полос, парковочных мест и основных мощностей (для сетей инженерно-технического обеспечения).

И.о.руководителя МКУ

«Управление строительства» А.В. Тараскин

Приложение №11

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК НА 2015-2017 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы: | Подпрограмма: «Развитие дорожной инфраструктуры и благоустройство муниципального образования город Новороссийск»  |
| Разработчик подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |
| Координатор подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |
| Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства»,Администрации внутригородских районов муниципального образования город Новороссийск |
| Источники финансирования подпрограммы: | Объемы финансирования мероприятий Программы на 2015-2017 годы составляют – 507 512 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета на 2015 год предусмотрено – 240 282 тыс. рублей, на 2016 год – 238 615 тыс. рублей, на 2017 года – 28 615 рублей. Средства краевого и федерального бюджетов будут уточняться в процессе реализации мероприятий, исходя из складывающейся ситуации на очередной финансовый год |  |
| Цели и задачи подпрограммы: | Формирование условий для стабильного развития социальной отрасли муниципального образования город Новороссийск. Повышение безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности дорожной сети. Повышение качества уровня жизни населения и инвестиционной деятельности муниципального образования город Новороссийск |

И.о.руководителя МКУ

«Управление строительства» А.В. Тараскин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНЫ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | постановление администрации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | город Новороссийск |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от <<\_\_\_>>\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ <<РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК НА 2015-2017 ГОДЫ>> |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Объем финансирования (тыс. руб.) | 2015 | 2016 | 2017 |
| местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |
|   |   | 858 995 | 507 512 | 240 282 | 0 | 0 | 238 615 | 0 | 0 | 28 615 | 0 | 0 |
| 1 | Устройство кругового движения по ул. Видова - ул. Луначарского | 27 300 | 14 740 | 4 440 | 0 | 0 | 10 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Благоустройство ул. Южной от ул. Пионерской до проспекта Ленина в г. Новороссийске (в том числе Бульвар) | 64 367 | 31 607 | 13 107 | 0 | 0 | 18 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство ул. Южной от ул. Пионерской до проспекта Ленина в г. Новороссийске (в том числе Бульвар) (кредиторская задолженность) | 4 454 | 4 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Реконструкция ул. Герцена от ул. Луначарского до ул. Старотобольской (от ул. Рязанской до ул. Камской) г.Новороссийск (в том числе электрика) | 155 539 | 93 360 | 23 546 | 0 | 0 | 53 530 | 0 | 0 | 16 284 | 0 | 0 |
| Реконструкция ул. Герцена от ул. Луначарского до ул. Старотобольской (от ул. Рязанской до ул. Камской) г.Новороссийск (кредиторская задолженность) | 2 467 | 2 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Капитальный ремонт ул. Свободы, от ул. Видова до ул. Ботылева (кредиторская задолженность) | 14 296 | 7 108 | 7 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Корректировка проекта комплексного благоустройства и реконструкции ул. Набережной в районе от Циркульного схода до границ мемориала "Малая земля"  | 282 205 | 111 000 | 5 000 | 0 | 0 | 93 669 | 0 | 0 | 12 331 | 0 | 0 |
| Строительство Набережной им. Адмирала Серебрякова на территории яхт-клуба (Разборка зданий) | 809 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство Набережной им. Адмирала Серебрякова на территории яхт-клуба (Устройство свай) | 7 389 | 7 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство Набережной им. Адмирала Серебрякова. 4-я очередь. | 25 564 | 25 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Берегоукрепление Набережной в районе ресторана Эники-Беники, кафе "Конь и дельфин" и строящегося храма г.Новороссийска | 2 115 | 2 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корректировка проекта комплексного благоустройства и реконструкции ул. Набережной в районе от Циркульного схода до границ мемориала "Малая земля" (кредиторская задолженность)  | 6 384 | 6 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Реконструкция ул. Победы в границах от ул. Свободы до ул. Рубина в г. Новороссийск | 65 000 | 43 660 | 19 160 | 0 | 0 | 24 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция ул. Победы в границах от ул. Свободы до ул. Рубина в г. Новороссийск (кредиторская задолженность) | 5 673 | 5 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Реконструкция и расширение ул.Видова от ул.Тобольской до ул. Кутузовской в г. Новороссийск (1 этап) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Строительство автодороги "Обход 13 мкр." | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ремонт автомобильного моста в п. Дюрсо (привлеченные средства ОАО "Черномортранснефть" в размере 10 000 т.р.) | 10 000 | 364 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Капитальный ремонт парка парка им. Ленинского комсомола (привлеченные средства ОАО "Черномортранснефть" в размере 45 400 т.р.) | 45 400 | 45 400 | 45 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ПИР Обход 13-го жилого микрорайона г. Новороссийска | 450 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Проектированиен дорожной развязки на автомобильной трассе М-25 "Новороссийск-порт "Кавказ" на пересечении ул.Ленина, ул.Горького, ул.Видова | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Автомобильная дорога по ул.Пионерской от ул. Южной до ул. Мурата Ахеджака( ПИР) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Реконструкция и расширение ул. Видова от ул. Тобольской до ул. Кутузовской. Ливневая канализация (ул. Социалистическая) | 594 | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Городское кладбище в районе с. Борисовка в г. Новороссийске | 101 500 | 12 470 | 7 700 | 0 | 0 | 4 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Устройство подъезной дороги по ул.Садовая от ул.Ленина до ул.Героев | 4 982 | 4 982 | 4 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Проектные работы\* (прил.3) | 22 092 | 22 092 | 12 092 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам | 17 406 | 17 406 | 4 754 | 0 | 0 | 12 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Обязательства по объектам прошлых лет\*\* | 47 064 | 47 064 | 36 370 | 0 | 0 | 10 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *\*\*Переходящие объекты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И.о.руководителя МКУ <<Управление строительства>> |  |  |  |  |  |  |  |  | А.В. Тараскин |

Приложение № 13

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

 «СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК НА 2015-2017 ГОДЫ»

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

* 1. Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема нехватки детских дошкольных и школьных учреждений может стать для городского округа решающей в сфере образования. Её решение потребует строительства дополнительных детских садов и школ.
	2. Для удовлетворения населения муниципального образования в объектах дошкольного образования необходимо провести строительство новых или реконструкцию существующих детских садов в следующих населенных пунктах: с. Борисовка, с. Глебовское, ст. Раевская, ст. Натухаевская, х. Семигорский, ул. Южная, ул. Герцена города Новороссийска.
	3. Сеть физкультурно-спортивных объектов в муниципальном образовании Новороссийск представляет собой систему, состоящую из 164 объектов физической культуры и спорта — сооружений общеобразовательных учреждений и объектов сети общего пользования, в том числе:

2 стадиона с трибунами;

53 спортивных зала;

3 бассейна.

* 1. Многие из обозначенных спортивных объектов нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный состав не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального образования.
	2. В целях обеспечения потребности постоянного населения муниципального образования Новороссийск в объектах спортивной инфраструктуры необходимо:

2

* + 1. Строительство помещений для физкультурно-оздоровительных занятий общей площадью 33600 м2 (для постоянного населения).
		2. Строительство новых спортивных залов общего пользования с доведением их совокупной площади пола до 41760 м2 (для постоянного и временного населения).
		3. Строительство спортивно-тренажерных залов повседневного обслуживания общей площадью пола 33600 м2 (для постоянного населения);

- строительство бассейнов с доведением их совокупной площади до 15702 м2 (для постоянного и временного населения).

1.5.4.Строительство плоскостных спортивных сооружений с доведением их совокупной площади до 818,7 тыс. м2 (для постоянного и временного населения).

1.5.5. Строительство детско-юношеской спортивной школы площадью пола залов 4200 м2 (для постоянного населения).

1.5.6. Строительство спортивно-досуговых центров с доведением совокупной площади залов до 126 тыс. м2 (для постоянного населения).

1.6. Реализация мероприятий подпрограммы и эффективное использование местного бюджета невозможно без применения программно-целевого метода, который позволит объединить ее отдельные мероприятия, консолидировать бюджетные (разных уровней) и внебюджетные источники финансирования, добиться мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и модернизации водоснабжения муниципального образования, создании благоприятного инвестиционного климата.

1.7. Мероприятия подпрограммы имеют межотраслевой характер. Задачи, решаемые подпрограммой, находятся в компетенции различных управлений и отделов администрации муниципального образования город Новороссийск, организаций, предприятий и населения, поэтому реализация мероприятий требует их четкого взаимодействия.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными целями и задачами подпрограммы являются:

2.1. Формирование условий для стабильного развития социальной отрасли муниципального образования город Новороссийск.

2.2. Повышение качества предоставления услуг социальной сферы.

2.3. Повышение уровня качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

3.1. Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней и в пределах лимитов, установленных на очередной финансовый год.

3.2. Порядок предоставления государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов устанавливаются Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами

3

Краснодарского края и постановлениями главы муниципального образования город Новороссийск.

3.3. Мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

4. Механизм реализации мероприятий подпрограммы

4.1. Финансированию подлежат включенные в муниципальную подпрограмму объекты в границах муниципального образования город Новороссийск. Заказчиком строительства выступает администрация муниципального образования город Новороссийск в лице МКУ «Управление строительства».

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

Результатом реализации мероприятий подпрограммы является повышение уровня качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск.

Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств будет обеспечена за счет:

* исключения возможности нецелевого использования средств;
* возможности привлечения федеральных и краевых средств, средств компаний и частного капитала в проекты строительства.

6. Критерии выполнения подпрограммы

Критериями оценки выполнения подпрограммы является количество введенных мест в объектах социальной сферы

И.о.руководителя МКУ

«Управление строительства» А.В. Тараскин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

город Новороссийск

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК НА 2015-2017 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы: | «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципального образования город Новороссийск» |
| Разработчик подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |
| Координатор подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства» |
| Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы: | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства»,Администрации внутригородских районов муниципального образования город Новороссийск; |
| Источники финансирования подпрограммы: | Объемы финансирования мероприятий Программы на 2015-2017 годы составляют –748 215 тыс. рублей, в том числе предусмотрено на 2015 год из средств местного бюджета – 106 281 тыс. рублей, на 2016 год – 63 385 тыс. рублей, на 2017 год – 413 169 тыс. рублей. В 2015 году средства краевого бюджета составляют – 165 380 тыс. рублей. |  |
| Цели и задачи подпрограммы: | 2Формирование условий для стабильного развития социальной отрасли муниципального образования город Новороссийск;Повышение качества предоставления услуг социальной сферы;Повышение уровня качества жизни населения муниципального образования город Новороссийск. |

И.о.руководителя МКУ

«Управление строительства» А.В. Тараскин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНЫ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | постановлением администрации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | город Новороссийск |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от <<\_\_\_>>\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ <<СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОСИЙСК НА 2015-2017 ГОДЫ>> |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сметная стоимость (тыс.руб.) | Объем финансирования (тыс. руб.) | 2015 | 2016 | 2017 |
| местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |
|   |   | 2 174 585 | 748 215 | 106 281 | 165 380 | 0 | 63 385 | 0 | 0 | 413 169 | 0 | 0 |
| 1 | Строительство "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Новороссийске (Дворец олимпийских видов спорта "Черноморский" в г. Новороссийск)" | 1 462 995 | 455 169 | 22 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 413 169 | 0 | 0 |
| 2 | Двоорец олимпийских видов спорта "Черноморский" в г. Новороссийске. Корректировка. Электроснабжение(встроенная трансформаторная подстанция) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство "Футбольное поле с искусственным покрытием по пр. Ленина, 97 в г. Новороссийске" | 59 893 | 32 960 | 3 693 | 0 | 0 | 29 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство "Футбольное поле с искусственным покрытием по пр. Ленина, 97 в г. Новороссийске" (кредиторская задолженность) | 10 774 | 10 774 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Детский сад на 240 мест в по ул. Котовского в ст. Натухаевская, г. Новороссийск. Проектирование наружных сетей (водоснабжения, газоснабжения, связи, хоз.бытовая и ливневая канализации) | 180 000 | 1 377 | 1 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Детское дошкольное учреждение на 230 мест по ул. Садовая,66а в ст.Раевская, г.Новороссийск | 174 084 | 174 084 | 8 704 | 165 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Детский сад на 280 мест в 13 микрорайоне, г. Новороссийск | 208 000 | 9 210 | 9 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство ограждения к детскому саду на 280 мест в 13 микрорайоне, г. Новороссийск | 910 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Общеобразовательная школа на 1101 место по ул. Видова в 13 мкр. г.Новороссийска | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Строительство очистных сооружений д/с №18 с.Глебовское. Дополнительные работы. | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Проектирование крытого манежа конно-спортивной школы в ст. Раевская | 3 000 | 2 864 | 500 | 0 | 0 | 2 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка сметной документации по объекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Новороссийске (Дворец олимпийских видов спорта "Черноморский" в г. Новороссийск)" | 636 | 636 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Проектные работы\*(прил.4) | 625 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Проектные работы -Общеобразовательная школа на 1101 место по ул. Видова в 13 мкр. г.Новороссийска | 23 890 | 19 344 | 12 651 | 0 | 0 | 6 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ремонт эвакуационного пункта в п. Верхнебаканский, г. Новороссийск | 1 514 | 1 314 | 1 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Реконструкция СОШ №23 в с.Гайдук г. Новороссийска с доведением общей вместимости до 850 мест (ПИР) | 23 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Прочие расходы, сопутствующие выполнению работ по объектам | 7 213 | 7 213 | 2 152 | 0 | 0 | 5 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Обязательства по объектам прошлых лет\*\* | 29 385 | 29 385 | 29 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *\*Подробная расшифровка расходов по объектам определяется заказчиком и утверждается курирующим заместителем главы муниципального образования город Новороссийск* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *\*\*Переходящие объекты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | И.о.руководителя МКУ <<Управление строительства>> |   |   |   |   |   |   |   | А.В. Тараскин |