В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования город Новороссийск на 2020-2024 годы» в 1 квартале 2024 года выполнены следующие мероприятия.

Приобретено 10 автобусов для осуществления пассажирских перевозок, которые выйдут на линию ориентировочно с 16.04.2024.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт 4 объектов, общей протяженностью 1,671 км.

1. ул. Рязанская от ул. Луначарского до ул. Вруцкого;

2. ул. Московская от Анапского шоссе до ул. Видова;

3. ул. Волочаевская от пер. Мирный до дома № 123;

4. ул. Красная, ст. Раевская от ул. Котова до ул. Островского E237.

В рамках содержания автомобильных дорог выполнен ямочный ремонт на 25 улицах.

Выполнено грейдирование на 57 улицах, протяженностью 52,38 км, бетонирование 26 улиц, протяженностью 3,6 км.

Выполнен ремонт 2 тротуаров: пересечение ул. Камская/ул. Тюленина; ул. Коммунистическая.

В рамках санитарного содержания остановочных павильонов выполнены следующие работы:

- установка 15 урн для сбора мусора;

- установка 16 панно с наименованием остановочных пунктов;

- покраска 13 остановочных павильонов;

- замена поликарбоната на 5 остановочных пунктах;

- помыто 14 остановочных пунктов.

-отремонтирована и покрашена бетонная остановка «ул. Судостальская».

С целью обеспечения безопасности дорожного движения в 1 квартале текущего года выполнено:

- установка 320 дорожных знаков, восстановление и замена дорожных знаков;

- обновление дорожной разметки;

- ремонт светофорных объектов:

ул. Кутузовский круг/ ул. Советов;

Анапское шоссе/ ул. Московская;

ул. Мира/ ул. Магистральная;

ул. Ленина/ул. Кирилловская;

Анапское шоссе/Тобольского;

ул. Видова / ул. Свободы;

Пр. Ленина / ул. Снайпера Рубахо.