Информация о ходе реализации и достигнутых результатов муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Новороссийск,

на 2014-2019 годы» за 9 месяцев 2017 года

В настоящее время на территории муниципального образования город Новороссийск реализуется муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования город Новороссийск на 2014-2019 годы», утвержденная постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 30 мая 2014 года № 4120 (изм. от 19.05.2017г. № 4456)

В 2017 году было запланировано завершение переселения 56 человек из 31 жилого помещения, общей площадью 754  кв.м., расположенных в 3 аварийных многоквартирных домах.

За период с начала 2017 года по настоящее время уже переселены                       21 человек из 9 жилых помещений общей площадью 305,1 кв.м. из                           4 аварийных домов.

В 2017 году снесены 2 аварийных дома, общей площадью 125,5 кв.м.

С учетом технического состояния аварийных домов, в 2018 году необходимо переселить 104 человека из 43 жилых помещений общей площадью 1 138 кв.м. из 5 аварийных домов.

В 2019 году планируется переселение 208 человек из 83 жилых помещений общей площадью 2 956,7 кв.м., из 4 аварийных домов.