**Пояснительная записка**

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Новороссийск в 2018-2024 годах»

за 12 месяцев 2023 года

1. **Благоустройство дворовых территорий -** в 2023 году данное мероприятие не будет выполнятся в связи с отсутствием софинансирования с краем.
2. **Благоустройство общественных территорий:**

По муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в 2023 год завершены работы по контракту «Проект реконструкции парка Фрунзе. Краснодарский край, г. Новороссийск» 2 этап»», за истекший период оплачено 15 147 тыс. руб. В связи с проведением государственной экспертизы проверки достоверности сметной документации (экспертиза была проведена в 2022 году в рамках МП "Комплексное развитие городского хозяйства") и фактически исполненными работами контракт был расторгнут на остаток. Исполнен контракт «Комплекс мероприятий по ежемесячному обслуживанию водоема в парке им. М.В. Фрунзе» на 273,2 тыс. руб.

1. **Разработка проектно-сметной документации** - в 2023 году данное мероприятие не будет выполнятся, в связи с тем, что мероприятие 4 "Благоустройство дворовых территорий» не исполняется в текущем году.
2. **Прохождение государственной экспертизы проверки достоверности сметной документации по объектам благоустройства** - в 2023 году данное мероприятие не будет выполнятся в рамках данной муниципальной программы.
3. **Проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий** - проведено рейтинговое голосование, по результатам которого для проведения работ по благоустройству была выбрана "Октябрьская площадь"
4. **Выполнение работ, связанных с осуществлением авторского надзора по благоустройству дворовых и общественных территорий** - выполнены и оплачены работы по осуществлению авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ по объекту: «Проект реконструкции парка Фрунзе». Краснодарский край, г. Новороссийск (корректировка)» на сумму 157,65 тыс. руб.

Начальник управления городского хозяйства А.В.Павловский