Отчет о результатах исполнения муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования город Новороссийск» на 2026-2028 годы» за 3 месяца 2026 года

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования город Новороссийск» на 2026-2028 годы» за 3 месяца 2026 года выполнены следующие мероприятия.

В рамках текущего содержания выполнен ямочный ремонт на следующих улицах: по ул. Советов в районе домов №7, №10, №14, №21,                                                ул. Анапское шоссе, 13, ул. Магистральная (мост), Анапское шоссе, 51 – 53 А,  ул. Ленина, тер. Цемдолина.

Выполняли работы по асфальтированию участков дороги по ул. Видова (район дома 151), ул. Шоссейная и ул. Холостякова. По ул. Судостальская начаты работы по ликвидации просадки в районе бывшего завода «Красный двигатель», будут проведены работы по бетонированию основания и последующего асфальтирования участка.

В центральном районе начаты работы по укатке основания дорожного полотна в пер. Ушакова для последующей укладки асфальта.

Также проводится механизированная уборка и мойка дорожного полотна на территории внутригородских районов города. Работы выполнены на улицах: ул. Цедрика, ул. Прохорова, ул. Революции 1905 года, ул. Мира,  ул. Сакко и Ванцетти, ул. Сипягина, ул. Видова, ул. Осоавиахима,                               ул. Лейтенанта Шмидта, ул. Васенко, ул. Набережной им. Адмирала Серебрякова, ул. Куникова, ул. Магистральная, ул. Сакко и Ванцети,                         ул. Судостальска, ул. Видова, ул. Мира, ул. Васенко, ул. Мефодивская, Революции 1905г, ул. Советов, ул. Октябрьская, ул. Свободы, ул. Гладкова,   ул. Леднева, ул. Чайковского, ул.  Мурата Ахеджака, ул. Малоземеьская/ Золотаревского, ул. Толстого; ул. Мысхакском и Анапском шоссе, проспектах Ленина и Дзержинского.

В рамках санитарного содержания покрашено 10 остановочных навесов.

Проводится регулярная уборка и санитарная обработка надземных пешеходных переходов, остановочных павильонов и навесов. Отдельное внимание уделяется устранению граффити и объявлений, очистке урн от мусора.

Выполнены работы по ремонту светофорных объектов по                                          ул. М. Ахеджака – ул. Б. Пупко, х. Семегорье, ул. Солнечная.